АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 октября 2022 года 	                    		                 		 № 2243

г. Геленджик

О внесении изменений в муниципальную программу

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального

образования город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы,

утвержденную постановлением администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 18 декабря 2019 года №3002

(в редакции постановления администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 23 сентября 2022 года №2100)

В целях уточнения объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт         Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на              2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации                      муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря                  2019 года   №3002,  в соответствии с решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 декабря 2021 года № 451 «О бюджете муниципального   образования город-курорт Геленджик на 2022 год и на плановый период       2023-2024 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования    город-курорт Геленджик от 16 августа              2022 года № 532), руководствуясь          статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской         Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года           №253-ФЗ), статьями 8, 36, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального     образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие        муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и    архитектуры» на 2020-2025 годы,  утвержденную постановлением администрации    муниципального образования город-курорт Геленджик от   18 декабря 2019 года    №3002 «Об утверждении муниципальной программы муниципального           образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 сентября 2022 года №2100) (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте          администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в       информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org).

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.А. Богодистов, глава администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от 13.10.2022 года №2243

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в муниципальную программу

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального

образования город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы,

утвержденную постановлением администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 18 декабря 2019 года №3002

(в редакции постановления администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 23 сентября 2022 года №2100)

(далее – Программа)

1.  Строку 11 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | объем финансирования муниципальной программы составляет 6 889 299,6 тыс. рублей и 11 400*тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 593 353,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1 370,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 560,1 тыс. рублей; 2022 год – 6 859,3 тыс. рублей; 2023 год – 67 518,2 тыс. рублей; 2024 год – 516 046,2 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 4 439 001,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 3 867,7 тыс. рублей; 2021 год – 38 560,6 тыс. рублей; 2022 год – 336 879,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 218 878,0 тыс. рублей; 2024 год – 772 415,9 тыс. рублей; 2025 год – 2 068 399,7 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) – 1 720 399,8 тыс. рублей и 11 400* тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 84 725,8 тыс. рублей; 2021 год – 188 063,5 тыс. рублей и 11 400*тыс. рублей; 2022 год – 346 587,9 тыс. рублей; 2023 год – 155 205,5 тыс. рублей; 2024 год – 92 896,0 тыс. рублей; 2025 год – 852 921,1 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 136 545,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 8 852,4 тыс. рублей; 2021 год – 11 692,6 тыс. рублей; 2022 год – 100 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 8 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 8 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей |
| --- | --- |
| ### * Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. |  |

### ».

### 2. Таблицу №2  раздела 4 изложить в следующей редакции

### «Таблица №2

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
| 2020 | 17 748,4 | 0,0 | 0,0 | 17 748,4 | 0,0 |
| 2021 | 24 168,8 | 0,0 | 0,0 | 24 168,8 | 0,0 |
| 2022 | 50 434,6 | 0,0 | 0,0 | 50 434,6 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 106 883,2 | 0,0 | 0,0 | 106 883,2 | 0,0 |
| Всего | 199 235,0 | 0,0 | 0,0 | 199 235,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 2020 | 39 650,2 | 0,0 | 0,0 | 39 650,2 | 0,0 |
| 2021 | 85 030,0 | 0,0 | 0,0 | 85 030,0 | 0,0 |
|  | 11 400,0* |  |  | 11 400,0* |  |
| 2022 | 532 052,5 | 0,0 | 310 203,4 | 221 849,1 | 0,0 |
| 2023 | 1 409 725,3 | 66 545,7 | 1 217 421,7 | 125 757,9 | 0,0 |
| 2024 | 1 349 163,7 | 515 029,8 | 770 615,0 | 63 518,9 | 0,0 |
| 2025 | 2 788 962,4 | 0,0 | 2 068 399,7 | 720 562,7 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 6 204 584,1 | 581 575,5 0,0 | 4 366 639,8 0,0 | 1 256 368,8 | 0,0 |
|  | 11 400,0* |  |  | 11 400,0* |  |
| Подпрограмма «Жилище» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 2020 | 19 843,1 | 1 370,0 | 3 867,7 | 5 753,0 | 8 852,4 |
| 2021 | 19 950,2 | 1 560,1 | 2 403,6 | 4 293,9 | 11 692,6 |
| 2022 | 151 053,2 | 6 859,3 | 17 569,8 | 26 624,1 | 100 000,0 |
| 2023 | 13 834,3 | 972,5 | 1 456,3 | 3 405,5 | 8 000,0 |
| 2024 | 14 222,8 | 1 016,4 | 1 800,9 | 3 405,5 | 8 000,0 |
| 2025 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 221 303,6 | 11 778,3 | 27 098,3 | 45 882,0 | 136 545,0 |
| Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 2020 | 21 574,2 | 0,0 | 0,0 | 21 574,2 | 0,0 |
| 2021 | 110 727,8 | 0,0 | 36 157,0 | 74 570,8 | 0,0 |
| 2022 | 56 786,0 | 0,0 | 9 105,9 | 47 680,1 | 0,0 |
| 2023 | 26 042,1 | 0,0 | 0,0 | 26 042,1 | 0,0 |
| 2024 | 25 971,6 | 0,0 | 0,0 | 25 971,6 | 0,0 |
| 2025 | 23 075,2 | 0,0 | 0,0 | 23 075,2 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 264 176,9 | 0,0 | 45 262,9 | 218 914,0 | 0,0 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| 2020 | 98 815,9 | 1 370,0 | 3 867,7 | 84 725,8 | 8 852,4 |
| 2021 | 239 876,8 | 1 560,1 | 38 560,6 | 188 063,5 | 11 692,6 |
|  | 11 400,0* |  |  | 11 400,0* |  |
| 2022 | 790 326,3 | 6 859,3 | 336 879,1 | 346 587.9 | 100 000,0 |
| 2023 | 1 449 601,7 | 67 518,2 | 1 218 878,0 | 155 205,5 | 8 000,0 |
| 2024 | 1 389 358,1 | 516 046,2 | 772 415,9 | 92 896,0 | 8 000,0 |
| 2025 | 2 921 320,8 | 0,0 | 2 068 399,7 | 852 921,1 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 6 889 299,6 | 593 353,8 | 4 439 001,0 | 1 720 399,8 | 136 545,0 |
|  | 11 400,0* |  |  | 11 400,0* |  |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
| 2020 | 33 503,5 | 0,0 | 0,0 | 33 503,5 | 0,0 |
| 2021 | 79 991,3 | 0,0 | 0,0 | 79 991,3 | 0,0 |
|  | 11 400,0* |  |  | 11 400,0* |  |
| 2022 | 525 660,3 | 0,0 | 310 203,4 | 215 456,9 | 0,0 |
| 2023 | 1 403 193,3 | 66 545,7 | 1 217 421,7 | 119 225,9 | 0,0 |
| 2024 | 1 342 631,7 | 515 029,8 | 770 615,0 | 56 986,9 | 0,0 |
| 2025 | 2 783 235,8 | 0,0 | 2 068 399,7 | 714 836,1 | 0,0 |
| Всего | 6 168 215,9 | 581 575,5 | 4 366 639,8 | 1 220 000,6 | 0,0 |
|  | 11 400,0* |  |  | 11 400,0* |  |
| * Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. |  |  |  |  |  |

3. Пункт  2.3 приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

| 2.3 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | мест | - | - | - | - | - | 1550 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Пункт  2.5 приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

| 2.5 | Количество обеспеченных социально значимых объектов инженерной инфраструктурой | ед. | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Строку 8 паспорта Подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» (далее – Подпрограммы)  на 2020-2025 годы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | объем финансирования муниципальной программы составляет 6 204 584,1 тыс. рублей и 11 400*тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 581 575,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 66 545,7 тыс. рублей; 2024 год – 515 029,8 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 4 366 639,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 310 203,4 тыс. рублей; 2023 год – 1 217 421,7 тыс. рублей; 2024 год – 770 615,0 тыс. рублей; 2025 год – 2 068 399,7 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) – 1 256 368,8 тыс. рублей и 11 400* тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 39 650,2 тыс. рублей; 2021 год – 85 030,0 тыс. рублей и 11 400*тыс. рублей; 2022 год – 221 849,1 тыс. рублей; 2023 год – 125 757,9 тыс. рублей; 2024 год – 63 518,9 тыс. рублей; 2025 год – 720 562,7 тыс. рублей. |
| --- | --- |

».

6. Абзац второй раздела 3 Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется в рамках постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года №943 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», постановления главы администрации (губернатора)    Краснодарского края   от    30 ноября 2021 года №857 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» и о внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 июля 2013 года №685 «Об утверждении перечня государственных программ Краснодарского края», государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года №967.

7. Таблицу №1 раздела 3 Подпрограммы  годы изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 2020 | 39 650,2 | 0,0 | 0,0 |  | 39 650,2 | 0,0 |
| 2021 | 85 030,0 11 400,0* | 0,0 | 0,0 |  | 85 030,0 11 400,0* | 0,0 |
| 2022 | 532 052,5 | 0,0 | 310 203,4 |  | 221 849,1 | 0,0 |
| 2023 | 1 409 725,3 | 66 545,7 | 1 217 421,7 |  | 125 757,9 | 0,0 |
| 2024 | 1 349 163,7 | 515 029,8 | 770 615,0 |  | 63 518,9 | 0,0 |
| 2025 | 2 788 962,4 | 0,0 | 2 068 399,7 |  | 720 562,7 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 6 204 584,1 11 400,0* | 581 575,5 | 4 366 639,8 |  | 1 256 368,8 11 400,0* | 0,0 |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 33 503,5 | 0,0 |  | 0,0 | 33 503,5 | 0,0 |
| 2021 | 79 991,3 11 400,0* | 0,0 |  | 0,0 | 79 991,3 11 400,0* | 0,0 |
| 2022 | 525 660,3 | 0,0 |  | 310 203,4 | 215 456,9 | 0,0 0,0 |
| 2023 | 1 403 193,3 | 66 545,7 |  | 1 217 421,7 | 119 225,9 | 0,0 |
| 2024 | 1 342 631,7 | 515 029,8 |  | 770 615,0 | 56 986,9 | 0,0 |
| 2025 | 2 783 235,8 | 0,0 |  | 2 068 399,7 | 714 836,1 | 0,0 |
| Всего | 6 168 215,9 11 400,0 | 581 575,5 |  | 4 366 639,8 | 1 220 000,6 11 400,0 | 0,0 |
| * Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |

».

8. Приложение  к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение

к подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального образования город-курорт

Геленджик

от 13.10.2022 года №2243)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача №1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, направленных на создание новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование»», в том числе: | 2020 | 23 746,1 | 0,0 | 0,0 | 23 746,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 26 125,7 | 0,0 | 0,0 | 26 125,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 11 400,0* |  |  | 11 400,0* |  |  |  |
|  |  | 2022 | 158 821,2 | 0,0 | 87 956,3 | 70 864,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 109 252,3 | 0,0 | 43 321,8 | 65 930,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 2 299,8 | 0,0 | 0,0 | 2 299,8 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 1 601 929,7 | 0,0 | 1 419 199,7 | 182 730,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 1 922 174,8 | 0,0 | 1 550 477,8 | 371 697,0 | 0,0 | Х |  |
|  |  |  | 11 400,0* |  |  | 11 400,0* |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Революционной, 87 в с. Кабардинка г. Геленджика | 2020 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | разработка ПСД – 1 шт., 2023 год-строительство | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление строительства) |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 101 209,0 | 0,0 | 87 956,3 | 13 252,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 48 184,3 | 0,0 | 43 321,8 | 4 862,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 149 398,4 | 0,0 | 131 278,1 | 18 120,3 | 0,0 | Х |  |
| 1.1.1.2 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 1 шт. | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 6 199,5 | 0,0 | 0,0 | 6 199,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 64 000,0 | 0,0 | 55 670,0 | 8 330,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 70 199,5 | 0,0 | 55 670,0 | 14 529,5 | 0,0 | Х |  |
| 1.1.1.3 | Проектирование и строительство детского сада в микрорайоне Марьинский, г. Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 2022 год, Строительство -2024 год | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 4 105,0 | 0,0 | 0,0 | 4 105,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 9 486,7 | 0,0 | 0,0 | 9 486,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 68 000,0 | 0,0 | 64 600,0 | 3 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 83 091,7 | 0,0 | 64 600,0 | 18 491,7 | 0,0 | Х |  |
| 1.1.1.4 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени П.Д. Стерняевой муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 10 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 2022 год, строительство 2023- год. | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 15 165,0 | 0,0 | 0,0 | 15 165,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 356 565,0 | 0,0 | 323 000,0 | 33 565,0 | 0,0 | Х |  |
| 1.1.1.5 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна, расположенного по адресу: г.Геленджик, микрорайон Парус, д.25 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 2023 год, строительство – 2025 год | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 11 126,7 | 0,0 | 0,0 | 11 126,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 351 126,7 | 0,0 | 323 000,0 | 28 126,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.6 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, 2 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 1 шт. | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 28 742,8 | 0,0 | 0,0 | 28 742,8 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 7 942,4 | 0,0 | 0,0 | 7 942,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 329 929,7 | 0,0 | 329 929,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 366 614,9 | 0,0 | 329 929,7 | 36 685,2 | 0,0 | Х |  |
| 1.1.1.7 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.Халтурина, 38 | 2020 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | Разработка ПСД – 2021 год, Корректировка ПСД – 2023 год. | управление строительства |
|  |  | 2021 | 2 578,1 | 0,0 | 0,0 | 2 578,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 5 494,4 | 0,0 | 0,0 | 5 494,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 681,8 | 0,0 | 0,0 | 681,8 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 293,8 | 0,0 | 0,0 | 293,8 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 349 134,6 | 0,0 | 323 000,0 | 26 134,6 | 0,0 | Х |  |
| 1.1.1.8 | Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н | 2020 | 23 654,5 | 0,0 | 0,0 | 23 654,5 | 0,0 | 2021 год – разработка ПСД | управление строительства |
|  |  | 2021 | 23 547,6 | 0,0 | 0,0 | 23 547,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 11 400,0* | 0,0 | 0,0 | 11 400,0* | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 47 202,1 | 0,0 | 0,0 | 47 202,1 | 0,0 | Х |  |
|  |  |  | 11 400,0* |  |  | 11 400,0* |  |  |  |
| 1.1.1.9 | Проектирование и строительство центра дополнительного образования «Эрудит» по адресу: г. Геленджик, ул. Нахимова, 12а | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 1 шт. | управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее-управление образования) |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 12 371,2 | 0,0 | 0,0 | 12 371,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 12 371,2 | 0,0 | 0,0 | 12 371,2 | 0,0 | Х |  |
| 1.1.1.10 | Проектирование и строительство спортивного зала МБОУ ООШ №21 им. Евгения Савицкого, по адресу: г. Геленджик, с. Береговое, ул. Мира 25 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 1 шт., строительство -2024 год | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 4 105,0 | 0,0 | 0,0 | 4 105,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 11 859,7 | 0,0 | 0,0 | 11 859,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 506,0 | 0,0 | 0,0 | 506,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 136 470,7 | 0,0 | 0,0 | 136 470,7 | 0,0 | Х |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Современная школа» | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 218 721,0 | 0,0 | 177 255,5 | 41 465,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 270 164,6 | 66 545,7 | 184 379,5 | 19 239,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 805 136,0 | 515 029,8 | 238 493,1 | 51 613,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 1 294 021,6 | 581 575,5 | 600 128,1 | 112 318,0 | 0,0 | Х |  |
| 1.1.2.1 | Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н. | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 2022 год, строительство -2023 год | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 218 721,0 | 0,0 | 177 255,5 | 41 465,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 270 164,6 | 66 545,7 | 184 379,5 | 19 239,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 805 136,0 | 515 029,8 | 238 493,1 | 51 613,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 1 294 021,6 | 581 575,5 | 600 128,1 | 112 318,0 | 0,0 | Х |  |
| 1.2 | Задача №2. Строительство спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управление строительства |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт», в том числе: | 2020 | 911,3 | 0,0 | 0,0 | 911,3 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 48 909,0 | 0,0 | 0,0 | 48 909,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 91 046,5 | 0,0 | 0,0 | 91 046,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 10 683,5 | 0,0 | 0,0 | 10 683,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 46 292,4 | 0,0 | 39 811,5 | 6 480,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 198 242,7 | 0,0 | 39 811,5 | 158 831,2 | 0,0 | Х |  |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство спортивного зала единоборств в г. Геленджик, б/н | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД - 1шт. | управление строительства |
|  |  | 2021 | 7 898,2 | 0,0 | 0,0 | 7 898,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 2 235,0 | 0,0 | 0,0 | 2 235,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 1 650,1 | 0,0 | 0,0 | 1 650,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 46 292,4 | 0,0 | 39 811,5 | 6 480,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 58 475,7 | 0,0 | 39 811,5 | 18 664,2 | 0,0 | Х |  |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строительство спортивного зала, расположенного по ул.Красной в с. Пшада г.Геленджика | 2020 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 2020 год -разработка ПСД- 1шт. 2022 год - строительство | управление строительства |
|  |  | 2021 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 69 485,2 | 0,0 | 0,0 | 69 485,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 93 516,7 | 0,0 | 0,0 | 93 516,7 | 0,0 | Х |  |
| 1.2.1.3 | Консервация объекта: «Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Солнцедарской, б/н в микрорайоне Северный г. Геленджика» | 2020 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 | консервация | управление строительства |
|  |  | 2021 | 860,1 | 0,0 | 0,0 | 860,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 1 736,1 | 0,0 | 0,0 | 1 736,1 | 0,0 | Х |  |
| 1.2.1.4 | Консервация объекта: «Спортивный зал по ул.Горной, 23 в с. Дивноморское г. Геленджика» | 2020 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | консервация | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | Х |  |
| 1.2.1.5 | Проектирование и строительство комплексной спортивно-игровой площадки по ул. Центральной б/н в с. Виноградное г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 1шт. | управление строительства |
|  |  | 2021 | 8 815,8 | 0,0 | 0,0 | 8 815,8 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 8 815,8 | 0,0 | 0,0 | 8 815,8 | 0,0 | Х |  |
| 1.2.1.6 | Проектирование и строительство комплексной спортивно-игровой площадки в мкр-н Дооб-2 б/н в с. Кабардинка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 1 шт. | управление строительства |
|  |  | 2021 | 7 334,9 | 0,0 | 0,0 | 7 334,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 7 334,9 | 0,0 | 0,0 | 7 334,9 | 0,0 | Х |  |
| 1.2.1.7 | Проектирование и строительство комплексной спортивно-игровой площадки в хут. Широкая Щель г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 1 шт. | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 9 576,3 | 0,0 | 0,0 | 9 576,3 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 9 576,3 | 0,0 | 0,0 | 9 576,3 | 0,0 | Х |  |
| 1.2.1.8 | Многофункциональный спортивный зал по адресу: город Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира 26б | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 1 шт. | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 9 033,4 | 0,0 | 0,0 | 9 033,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 9 033,4 | 0,0 | 0,0 | 9 033,4 | 0,0 | Х |  |
| 1.2.1.9 | Комплексная спортивно-игровая площадка в с. Прасковеевка г. Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 1 шт. | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 10 150,0 | 0,0 | 0,0 | 10 150,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 10 150,0 | 0,0 | 0,0 | 10 150,0 | 0,0 | Х |  |
| 1.3 | Задача №3. Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие: «Строительство объектов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе: | 2020 | 3 222,3 | 0,0 | 0,0 | 3 222,3 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 55 654,4 | 0,0 | 44 991,6 | 10 662,8 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 994 693,9 | 0,0 | 989 720,4 | 4 973,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 534 795,9 | 0,0 | 532 121,9 | 2 674,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 795 013,7 | 0,0 | 609 388,5 | 185 625,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 2 383 770,2 | 0,0 | 2 176 222,4 | 207 547,8 | 0,0 | Х |  |
| 1.3.1.1 | Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов в с. Адербиевка г. Геленджика (проектирование и строительство инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения) | 2020 | 1 267,3 | 0,0 | 0,0 | 1 267,3 | 0,0 | разработка ПСД – 1 шт., строительство – 2025 год | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 121 584,2 | 0,0 | 119 152,5 | 2 431,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 122 851,5 | 0,0 | 119 152,5 | 3 699,0 | 0,0 | Х |  |
| 1.3.1.2 | Проектирование и строительство станции биологической очистки сточных вод на р. Су-Аран по ул.Островского и 9 блочных КНС в местах пересечения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации на набережной, в районе улиц Маячной, Морской, Садовой, Советской, Чайковского, Курзальной, Грибоедова, Гринченко, Крымской в г. Геленджике | 2020 | 1 955,0 | 0,0 | 0,0 | 1 955,0 | 0,0 | 2020 год – строительство | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 1 955,0 | 0,0 | 0,0 | 1 955,0 | 0,0 | Х |  |
| 1.3.1.3 | Проектирование и строительство системы ливнеотведения по ул.Школьной в с.Пшада г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 1 шт. | управление строительства |
|  |  | 2021 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 7 730,0 | 0,0 | 0,0 | 7 730,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 8 120,0 | 0,0 | 0,0 | 8 120,0 | 0,0 | Х |  |
| 1.3.1.4 | Проектирование и строительство комплекса сооружений инженерной инфраструктуры по обеспечению доступа на территорию пляжа, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, вблизи санатория «Факел» с ул. Курортная | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 2022 год, Строительство -2025 год | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 10 436,7 | 0,0 | 0,0 | 10 436,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 173 000,0 | 0,0 | 0,0 | 173 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 183 436,7 | 0,0 | 0,0 | 183 436,7 | 0,0 | Х |  |
| 1.3.1.5 | Реконструкция очистных сооружений канализации «Кабардинка» | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 2022 – 2023 годы. | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 45 217,7 | 0,0 | 44 991,6 | 226,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 994 693,9 | 0,0 | 989 720,4 | 4 973,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 534 795,9 | 0,0 | 532 121,9 | 2 674,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 492 699,5 | 0,0 | 490 236,0 | 2 463,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 2 067 407,0 | 0,0 | 2 057 069,9 | 10 337,1 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Задача №4. Обеспечение выполнения функций в сфере строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие: «Осуществление в пределах полномочий управления строительства и координации управления строительства», в том числе: | 2020 | 5 266,9 | 0,0 | 0,0 | 5 266,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 4 178,6 | 0,0 | 0,0 | 4 178,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 6 392,2 | 0,0 | 0,0 | 6 392,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 6 532,0 | 0,0 | 0,0 | 6 532,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 6 532,0 | 0,0 | 0,0 | 6 532,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 5 726,6 | 0,0 | 0,0 | 5 726,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 34 628,3 | 0,0 | 0,0 | 34 628,3 | 0,0 | Х |  |
| 1.4.1.1 | Содержание управления строительства | 2020 | 5 266,9 | 0,0 | 0,0 | 5 266,9 | 0,0 | обеспечение деятельности управления строительства | управление строительства |
|  |  | 2021 | 4 178,6 | 0,0 | 0,0 | 4 178,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 6 392,2 | 0,0 | 0,0 | 6 392,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 6 532,0 | 0,0 | 0,0 | 6 532,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 6 532,0 | 0,0 | 0,0 | 6 532,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 5 726,6 | 0,0 | 0,0 | 5 726,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 34 628,3 | 0,0 | 0,0 | 34 628,3 | 0,0 | Х |  |
| 1.5 | Задача №5. Улучшение качества транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Основное мероприятие: «Строительство объектов улично-дорожной сети», в том числе: | 2020 | 6 503,6 | 0,0 | 0,0 | 6 503,6 | 0,0 |  | управление строительства |
|  |  | 2021 | 5 426,7 | 0,0 | 0,0 | 5 426,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 1 017,2 | 0,0 | 0,0 | 1 017,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 12 947,5 | 0,0 | 0,0 | 12 947,5 | 0,0 | Х |  |
| 1.5.1.1 | Проектирование и строительство улицы местного значения в районе жилой застройки от с/п «Факел» до пер. Студенческого в с.Дивноморское г. Геленджика | 2020 | 6 503,6 | 0,0 | 0,0 | 6 503,6 | 0,0 | разработка ПСД – 1 шт., строительство – 2023 год | управление строительства |
|  |  | 2021 | 5 426,7 | 0,0 | 0,0 | 5 426,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 1 017,2 | 0,0 | 0,0 | 1 017,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 12 947,5 | 0,0 | 0,0 | 12 947,5 | 0,0 | Х |  |
| 1.6 | Задача №6. Строительство учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция объектов отрасли «Культура», в том числе: | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 18 399,0 | 0,0 | 0,0 | 18 399,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 340 000,0 | 0,0 | 0,0 | 340 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 358 399,0 | 0,0 | 0,0 | 358 399,0 | 0,0 | Х |  |
| 1.6.1.1 | Проектирование и строительство Дома культуры, расположенного по ул.Красной в с.Пшада г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 2023 год.. | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 11 531,4 | 0,0 | 0,0 | 11 531,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 211 531,4 | 0,0 | 0,0 | 211 531,4 | 0,0 | Х |  |
| 1.6.1.2 | Проектирование и строительство культурно-досугового центра, расположенного в хут. Джанхот г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 1 шт., строительство 2023 год | управление строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 6 867,6 | 0,0 | 0,0 | 6 867,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 140 000,0 | 0,0 | 0,0 | 140 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 146 867,6 | 0,0 | 0,0 | 146 867,6 | 0,0 | Х |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2020 | 39 650,2 | 0,0 | 0,0 | 39 650,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 85 030,0 | 0,0 | 0,0 | 85 030,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 11 400,0* |  |  | 11 400,0* |  |  |  |
|  |  | 2022 | 532 052,5 | 0,0 | 310 203,4 | 221 849,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 1 409 725,3 | 66 545,7 | 1 217 421,7 | 125 757,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 1 349 163,7 | 515 029,8 | 770 615,0 | 63 518,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 2 788 962,4 | 0,0 | 2 068 399,7 | 720 562,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 6 204 584,1 | 581 575,5 | 4 366 639,8 | 1 256 368,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 11 400,0* |  |  | 11 400,0* |  |  |  |
| * Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

9. «Приложение 9 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 9

к муниципальной программе муниципального образования            город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования            город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования 	город-курорт Геленджик

от 13.10.2022 года №2243)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 имени П.Д. Стеняевой муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенного по адресу: г. Геленджик,             с. Кабардинка, ул. Революционная, 10».

| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 400 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник финансиро- вания (тыс. | Всего | Период реализации |  |  |  |  |
|  |  |  | пред-шествующий период | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 350 040,0 | - | 10 040,0 | - | - | 340 000,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | 323 000,0 |
|  | местный бюджет | 27 040,0 | - | 10 040,0 | - | - | 17 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 356 565,0 | - | 15 165,0 | 1 400,0 | - | 340 000,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | 323 000,0 |
|  | местный бюджет | 33 565,0 | - | 15 165,0 | 1 400,0 | - | 17 000,0 |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |

10. Приложение 12 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 12

к муниципальной программе муниципального образования               город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования             город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования 	город-курорт Геленджик

от 13.10.2022 года №2243)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средей общеобразовательной школы №2, расположенного по адресу: г. Геленджик,                ул. Полевая, д. 2».

| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 400 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник финансиро- вания (тыс. | Всего | Период реализации |  |  |  |  |
|  |  |  | пред-шествующий период | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 373 554,6 | 6 939,7 | 28 742,8 | 7 942,4 | - | 329 929,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | 329 929,7 | - | - | - | - | 329 929,7 |
|  | местный бюджет | 43 624,9 | 6 939,7 | 28 742,8 | 7 942,4 | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 373 554,6 | 6 939,7 | 28 742,8 | 7 942,4 | - | 329 929,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | 329 929,7 | - | - | - | - | 329 929,7 |
|  | местный бюджет | 43 624,9 | 6 939,7 | 28 742,8 | 7 942,4 | - | - |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |

11. Приложение 13 к Программе изложить в следующей редакции

«Приложение 13

к муниципальной программе муниципального образования                город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования            город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования 	город-курорт Геленджик

от 13.10.2022 года №2243)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство школы  на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н»

| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 1550 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |

| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник финансиро- вания (тыс. рублей) | Всего | Период реализации |  |  |  |  |
|  |  |  | пред-шествующий период | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 1 309 622,6 | 33 653,7 | 203 112,3 | 268 014,7 | 804 841,9 | - |
|  | федеральный бюджет | 581 575,5 | - | - | 66 545,7 | 515 029,8 | - |
|  | краевой бюджет | 600 128,1 | - | 177 255,5 | 184 379,5 | 238 493,1 | - |
|  | местный бюджет | 127 919,0 | 33 653,7 | 25 856,8 | 17 089,5 | 51 319,0 | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 1 327 675,3 | 33 653,7 | 218 721,0 | 270 164,6 | 805 136,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 581 575,5 | - | - | 66 545,7 | 515 029,8 | - |
|  | краевой бюджет | 600 128,1 |  | 177 255,5 | 184 379,5 | 238 493,1 | - |
|  | местный бюджет | 145 971,7 | 33 653,7 | 41 465,5 | 19 239,4 | 51 613,1 | - |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |

12. «Приложение 30 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 30

к муниципальной программе муниципального образования            город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования           город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования 	город-курорт Геленджик                                                                 от 13.10.2022 года №2243)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство спортивного зала МБОУ СОШ 21                           им. Евгения Савицкого, по адресу: г. Геленджик, с. Береговое, ул. Мира, 25».

| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 100 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник финансиро- вания (тыс. | Всего | Период реализации |  |  |  |  |
|  |  |  | пред-шествующий период | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 130 459,7 | - | - | 10 459,7 | - | 120 000,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 130 459,7 | - | - | 10 459,7 | - | 120 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 136 470,7 | - | 4 105,0 | 11 859,7 | 506,0 | 120 000,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 136 470,7 | - | 4 105,0 | 11 859,7 | 506,0 | 120 000,0 |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |

13. Дополнить Программу приложением 34 следующего содержания::

«Приложение 34

к муниципальной программе муниципального образования             город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования            город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования 	город-курорт Геленджик                                от 13.10.2022 года №2243)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Реконструкция очистных сооружений канализации «Кабардинка» расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка.

| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 15 тыс м3/сут |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник финансиро- вания (тыс. | Всего | Период реализации |  |  |  |  |
|  |  |  | пред-шествующий период | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 2 067 407,0 | - | 45 217,7 | 994 693,9 | 534 795,9 | 492 699,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | 2 057 069,9 |  | 44 991,6 | 989 720,4 | 532 121,9 | 490 236,0 |
|  | местный бюджет | 10 337,1 | - | 226,1 | 4 973,5 | 2 674,0 | 2 463,5 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 2 067 407,0 | - | 45 217,7 | 994 693,9 | 534 795,9 | 492 699,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | 2 057 069,9 |  | 44 991,6 | 989 720,4 | 532 121,9 | 490 236,0 |
|  | местный бюджет | 10 337,1 | - | 226,1 | 4 973,5 | 2 674,0 | 2 463,5 |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |

Н.В. Мальцева, исполняющий обязанности

начальника управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик

программ

е