| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город-курорт Геленджик, на 2018–2032 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город-курорт Геленджик на 2018-2032 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Протяжен-ность (км) | Стои-мость выпол-нения меропри-ятия, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источникфинанси-рования |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023-2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 |
| 1 | Выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них), а также других объектов транспортной инфраструктуры | - | 950000 | 150000 |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 200000 | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 |
| 2 | Подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | - | 110000 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 80000 | местный бюджет |
| 3 | Выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно- эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог) | - | 550000 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 400000 | местный бюджет |
| 4 | Выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); | - | 550000 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 400000 | местный бюджет |
| 5 | Увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению | 245 | 980000 | 60000 |  |  | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 680000 | местный бюджет, краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 |
|  | класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источ- ники |
| 6 | Проведение планомерной реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск, в том числе на первоочередной период - на участке км 1505+650 – км 1513+450 (обход г. Геленджика) и км 1519+400 – км 531+650 с доведением до параметров I категории, а также предусмотрено строительство транспортный развязок на км 1504+700 и км 1515+300 указанной автомобильной дороги | - | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет |
| 7 | Строительство и эксплуатация на платной основе автомобильной дороги «Краснодар-Абинск-Кабардинка» протяженностью 148 км, категории IА - IБ, с 4 полосами движения | - | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет |
| 8 | Строительство автомобильной дороги «Краснодар – Пшада» | 18,4 | 900000 | сроки реализации мероприятия уточняются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 9 | Строительство участка автодороги «Дефановка–Архипо-Осиповка» | 13 | 520000 | сроки реализации мероприятия уточняются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |
| 10 | Строительство обхода пос. Светлый для объединения двух примыканий к автомагистрали М-4 «Дон» в один транспортный узел с устройством развязки в 2 уровнях | 5,5 | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 11 | Мероприятия по выводу транзитного транспорта за пределы следующих населенных пунктов: пос. Светлый, с.Возрождение, с.Михайловский Перевал, с.Пшада, с.Текос, с. Архипо-Осиповка, с. Тешебс | 35,85 | 1400000 | сроки реализации мероприятия уточняются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 12 | Строительство обходов населенных пунктов для вывода транзитного транспорта и обеспечения безопасности движения | - | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финанси-рования не опреде-лен |
| 13 | Строительство двухуровневых развязок для увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности движения на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог федерального и регионального значения | - |  | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финанси-рования не опреде-лен |
| 14 | Строительство новых меридианальных направлений, связывающих городской округ с краевым центром (Краснодар -Абинск-Кабардинка, Краснодар-Пшада) | - | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финанси-рования не определен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |
| 15 | Организация развитой местной дорожной сети, включая дороги туристско-рекреационной направленности |  | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финанси-рования не определен |
| 16 | Развитие сети придорожного сервиса и обслуживания пассажирского транспорта | - | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финанси-рования не определен |
| 17 | Организации велосипедных дорожек на улично-дорожной сети города вдоль автомобильных дорог общего пользования; | 15 | 3000 | 0 | 1000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000 | местный бюджет |
| 18 | Размещение транспортно-логистический комплекса на землях сельскохозяйственного назначения, между сёлами Кабардинка и Виноградное, в районе пересечения двух федеральных автодорог и двух железнодорожных веток – на г. Новороссийск и г. Абинск | - | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финанси-рования не определен |
| 19 | Размещение транспортно-логистического комплекса по организации обслуживания автомобильным комплексом, грузопассажирскими перевозками, складированием, закупкой, сбытом и распределением грузов в местах пересечения автомобильной дорог | - | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финанси-рования не определен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |
|  | федерального значения М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск с проектируемыми региональными автодорогами: Абинск – Дивноморское (в районе Южной промышленной зоны г. Геленджика) – Северская – Пшада- Дефановка – Архипо-Осиповка (в районе села Архипо-Осиповка) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Размещение центров придорожного сервиса вдоль всех основных автодорог (существующих и проектируемых), включая станции технического обслуживания и ремонта автомобилей, автомобильно-заправочные станции, автомобильные газо-заправочные станции, а также иные объекты | - | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финанси-рования не определен |
|  | ИТОГО | - | 5963000,00 | 276000,00 | 277000,00 |  |  |  |  |  | 276000,00 |  |  |  | 277000,00 |  |  |  | 276000,00 |  |  |  | 1761000,00 | источник финанси-рования не определен |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство железнодорожной ветки Новороссийск-Кабардинка-Абинск представляется возможным осуществлять в два этапа, первоочередным из которых является отрезок Новороссийск-Кабардинка | 24 | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финанси-рования не определен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |
|  | ИТОГО | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство четырех вертолётных площадок: в районес.Дивноморское, с.Пшада и с Архипо-Осиповка, а также в зоне аэропорта Геленджик- | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финанси-рования не определен |
|  | ИТОГО | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство комплекса береговой инфраструктуры в составе пассажирского района с пассажирооборотом 19,5 тыс. человек в год и грузового района с грузооборотом 800 тыс. тонн в год (Краснодарский край, г. Геленджик) - | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финанси-рования не определен |
| 24 | Организация сети пирсов, портопунктов, марин, причалов | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финанси-рования не определен |
|  | ИТОГО | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Подвесной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Организация подвесных систем вдоль береговой линии Геленджикской бухты, объединяющих все районы города, включая Тонкий и Толстый мысы- | - | сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах финансирования определятся после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финанси-рования не определен |
|  | ИТОГО | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
|  | ВСЕГО |  | 5960000,00 | 276000,00 | 276000,00 |  |  |  |  |  | 276000,00 |  |  |  | 276000,00 |  |  |  | 276000,00 |  |  |  | 1760000,00 | источник финанси-рования не опреде-лен |

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик                                                                                                                                              В.А. Хрестин