**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 27 сентября 2019 года № 2307**

**«Об утверждении краткосрочного плана реализации**

**региональной программы капитального ремонта**

**общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирных домах, расположенных**

**на территории муниципального образования**

**город-курорт Геленджик, на этап 2020 года**

**планового периода 2017-2019, 2020-2022 годов»**

**(в редакции постановления администрации**

**муниципального образования**

**город-курорт Геленджик от 21 сентября 2020 года № 1807)**

В целях уточнения региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года №1638 (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 декабря 2020 года № 927), в соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года №2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 3 июля 2020 года № 4319-КЗ), приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 27 апреля 2018 года №150 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы» (в редакции приказа министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 20 марта 2020 года № 138), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 сентября 2019 года № 2307 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на этап 2020 года планового периода 2017-2019, 2020-2022 годов» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 сентября 2020 года № 1807) следующие изменения:

1) в пункте 2 постановления слово «Сугибин» заменить словом «Дмитриева»;

2) в пункте 4 постановления слова «П.П. Блинова» заменить словами «Е.А. Чеботкова»;

1. приложение № 1 к постановлению изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

4) приложение № 2 к постановлению изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;

5) приложение № 3 к постановлению изложить в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик А.А. Богодистов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от 27 сентября 2019 года №2307

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ )

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик,

общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту на этапе 2020 года планового периода 2017-2019, 2020-2022 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Количество | | | Общая площадь МКД | Количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта МКД | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД | | | | | | | | Планируемый срок завершения капитального ремонта МКД (квартал, год) |
| этажей | подъездов | квартир | планируемая | | | | | | | фактическая |
| всего (сумма показателей граф 10 - 15) | в том числе | | | | | |
| средства фонда капитального ремонта МКД | в том числе средства финансовой поддержки | | | Прогнозируе-мый объем поступления взносов на капитальный ремонт | заимствованные средства |
| РФ | Краснодар-ского края | муници-пальной | по МКД в текущем году |
| ед. | ед. | ед. | кв. м | чел. | РО/СС | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Всего по муниципальному образованию город-курорт Геленджик** | | **х** | **х** | **х** | **88 068,90** | **2 926,00** | **х** | **143 074 455,30** | **15 968 247,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 651 787,72** | **123 454 419,97** | **х** | **х** |
| 1 | г. Геленджик,  с. Кабардинка,  ул. Пролетарская, д. 38,  корп. 1 | 9 | 6 | 216 | 15421 | 440 | РО | 14 191 243,92 | 2 854 585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 671,67 | 10 676 986,75 | 0,00 | IV.2020 |
| 2 | г. Геленджик,  ул. Шевченко, д. 8 | 5 | 3 | 40 | 3289,2 | 82 | РО | 1 379 286,00 | 686 849,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 173,74 | 533 262,77 | 0,00 | IV.2020 |
| 3 | г. Геленджик,  ул. Грибоедова, д. 23 | 5 | 4 | 72 | 3872,3 | 118 | РО | 8 010 267,00 | 748 960,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 251,08 | 7 090 055,54 | 0,00 | IV.2020 |
| 4 | г. Геленджик,  ул. Халтурина, д. 32 | 2 | 2 | 16 | 615 | 16 | РО | 1 335 291,00 | 100 108,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 726,25 | 1 211 455,93 | 0,00 | IV.2020 |
| 5 | г. Геленджик,  ул. Орджоникидзе, д. 9,  корп. А | 5 | 1 | 91 | 2857 | 144 | РО | 2 930 329,00 | 226 806,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 771,50 | 2 651 751,13 | 0,00 | IV.2020 |
| 6 | г. Геленджик,  ул. Тельмана, д. 7 | 5 | 8 | 120 | 6172 | 224 | РО | 13 540 897,00 | 1 339 717,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 310,11 | 11 895 869,21 | 0,00 | IV.2020 |
| 7 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  пер. Славянский, д. 2 | 5 | 4 | 50 | 3861 | 133 | РО | 8 964 801,00 | 726 076,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 779,18 | 8 073 945,46 | 0,00 | IV.2020 |
| 8 | г. Геленджик,  микрорайон Парус, д. 11 | 9 | 3 | 109 | 7041,6 | 252 | РО | 17 176 418,40 | 1 416 563,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 019,07 | 15 437 835,40 | 0,00 | IV.2020 |
| 9 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Горная, д. 3 | 5 | 4 | 80 | 3072,1 | 118 | РО | 4 831 003,50 | 600 085,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 110,73 | 4 090 806,93 | 0,00 | IV.2020 |
| 10 | г. Геленджик,  ул. Горького, д. 10 | 4 | 2 | 33 | 1668 | 44 | РО | 2 690 900,80 | 243 730,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 788,59 | 2 392 381,65 | 0,00 | IV.2020 |
| 11 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  ул. Рабочая, д. 1 | 5 | 2 | 75 | 2527,2 | 75 | РО | 3 002 357,00 | 230 350,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 167,78 | 2 719 839,01 | 0,00 | IV.2020 |
| 12 | г. Геленджик,  ул. Орджоникидзе, д. 35 | 5 | 1 | 77 | 2444,2 | 140 | РО | 3 425 192,40 | 267 534,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 860,67 | 3 096 797,09 | 0,00 | IV.2020 |
| 13 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Кирова, д. 23 | 5 | 3 | 60 | 2923,2 | 97 | РО | 7 243 866,40 | 557 999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 097,57 | 6 558 769,44 | 0,00 | IV.2020 |
| 14 | г. Геленджик,  ул. Островского, д. 31 | 5 | 6 | 74 | 5196,5 | 140 | РО | 8 612 768,00 | 767 233,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 804,68 | 7 670 730,30 | 0,00 | IV.2020 |
| 15 | г. Геленджик,  ул. Садовая, д. 41 | 5 | 4 | 60 | 3816,5 | 134 | РО | 6 298 439,00 | 736 862,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 739,70 | 5 394 836,73 | 0,00 | IV.2020 |
| 16 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  пер. Славянский, д. 6 | 9 | 1 | 36 | 2349,1 | 86 | РО | 4 622 319,05 | 457 574,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 331,22 | 4 061 413,69 | 0,00 | IV.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | г. Геленджик,  микрорайон Северный, д. 10 | 6 | 1 | 91 | 3649 | 181 | РО | 6 124 089,10 | 491 569,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 732,23 | 5 517 787,56 | 0,00 | IV.2020 |
| 18 | г. Геленджик,  ул. Вильямса, д. 6 | 2 | 5 | 30 | 1913 | 33 | РО | 3 045 177,00 | 356 617,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 088,73 | 2 607 470,95 | 0,00 | IV.2020 |
| 19 | г. Геленджик,  с. Тешебс, ул. Горная, д. 2 | 2 | 2 | 16 | 650,2 | 21 | РО | 1 987 054,00 | 153 255,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 480,81 | 1 799 317,65 | 0,00 | IV.2020 |
| 20 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  пер. Славянский, д. 3 | 5 | 4 | 60 | 3664,8 | 120 | РО | 7 692 772,00 | 682 005,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 814,83 | 6 855 951,99 | 0,00 | IV.2020 |
| 21 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  пер. Славянский, д. 8 | 9 | 1 | 36 | 2229,9 | 40 | РО | 6 529 908,48 | 487 745,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 365,01 | 5 930 797,88 | 0,00 | IV.2020 |
| 22 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Олега Кошевого, д. 22 | 3 | 2 | 46 | 2462,4 | 107 | РО | 1 849 860,00 | 324 148,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 751,11 | 1 452 960,72 | 0,00 | IV.2020 |
| 23 | г. Геленджик,  пер. Восточный, д. 30 | 2 | 1 | 10 | 454,3 | 27 | РО | 1 338 761,00 | 109 553,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 822,27 | 1 204 385,15 | 0,00 | IV.2020 |
| 24 | г. Геленджик,  микрорайон Северный, д. 66 | 9 | 3 | 111 | 5919,4 | 154 | РО | 6 251 454,25 | 1 402 314,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 129,19 | 4 529 011,04 | 0,00 | IV.2020» |

Начальник управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик В.С. Дмитриева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от 27 сентября 2019 года №2307

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_)

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик,

в отношении которых на этапе 2020 года планового периода 2017-2019, 2020-2022 годов подлежат выполнению работы

по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 – 9, 11, 13, 15, 17, 19) | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых | | | | | | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | |
| инженерных систем | | | | | |
| электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по муниципальному образованию город-курорт Геленджик** | | **139 256 952,65** | **14 091 340,80** | **15 507 101,80** | **0,00** | **11 385 204,10** | **9 714 750,80** | **11 626 367,40** | **9** | **17 446 232,20** | **11 709,92** | **37 155 052,55** | **0,00** | **0,00** | **6 171,87** | **22 330 903,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Геленджик,  с. Кабардинка,  ул. Пролетарская, д. 38,  корп. 1 | 13 470 825,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7 769 949,60 | 2 548,15 | 5 700 876,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Геленджик,  ул. Шевченко, д. 8 | 1 379 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 788,80 | 1 379 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Геленджик,  ул. Грибоедова, д. 23 | 7 874 587,00 | 893 048,00 | 4 671 127,00 | 0,00 | 1 398 287,00 | 0,00 | 912 125,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | г. Геленджик,  ул. Халтурина, д. 32 | 1 309 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 535,01 | 1 309 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Геленджик,  ул. Орджоникидзе, д. 9,  корп. А | 2 835 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 732,00 | 0,00 | 749 888,00 | 0 | 0,00 | 536,87 | 1 448 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Геленджик,  ул. Тельмана, д. 7 | 13 439 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 307,00 | 6 318 657,00 | 3 856 263,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  пер. Славянский, д. 2 | 8 821 281,00 | 2 307 697,00 | 3 810 424,00 | 0,00 | 1 294 200,00 | 0,00 | 1 408 960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Геленджик,  микрорайон Парус, д. 11 | 16 916 428,40 | 2 294 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 982,00 | 4 365 972,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394,75 | 10 256 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Горная, д. 3 | 4 668 441,00 | 859 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 829,70 | 3 674 685,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 134 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Геленджик,  ул. Горького, д. 10 | 2 629 810,80 | 0,00 | 1 073 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 687,87 | 1 556 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  ул. Рабочая, д. 1 | 2 928 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 960,00 | 0 | 0,00 | 749,38 | 2 471 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Геленджик,  ул. Орджоникидзе, д. 35 | 3 336 382,40 | 1 611 382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 644,90 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Кирова, д. 23 | 7 104 136,40 | 0,00 | 2 013 922,00 | 0,00 | 1 047 151,60 | 0,00 | 849 945,60 | 0 | 0,00 | 718,20 | 3 193 117,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Геленджик,  ул. Островского, д. 31 | 8 475 098,00 | 1 287 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648 976,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 197,80 | 4 538 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Геленджик,  ул. Садовая, д. 41 | 6 150 739,00 | 1 128 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,07 | 5 022 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  пер. Славянский, д. 6 | 4 413 507,20 | 1 490 273,00 | 0,00 | 0,00 | 434 995,00 | 0,00 | 555 968,00 | 1 | 1 932 271,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Геленджик,  микрорайон Северный, д. 10 | 5 942 349,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 230,50 | 747 117,80 | 1 158 012,80 | 0 | 0,00 | 746,40 | 2 879 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Геленджик,  ул. Вильямса, д. 6 | 2 908 367,00 | 844 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 396,00 | 1 760 355,00 | 0,00 | 0,00 | 206,25 | 303 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Геленджик,  с. Тешебс, ул. Горная, д. 2 | 1 943 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,80 | 1 943 794,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  пер. Славянский, д. 3 | 7 557 232,00 | 1 374 922,00 | 3 938 188,00 | 0,00 | 1 200 730,00 | 0,00 | 1 043 392,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  пер. Славянский, д. 8 | 6 282 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 932 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298,00 | 4 350 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Олега Кошевого, д. 22 | 1 758 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 779,00 | 0,00 | 634 853,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 320 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Геленджик,  пер. Восточный, д. 30 | 1 299 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 348,84 | 1 151 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Геленджик,  микрорайон Северный, д. 66 | 5 811 740,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5 811 740,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |

Начальник управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик В.С. Дмитриева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от 27 сентября 2019 года №2307

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ )

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в отношении которых на этапе 2020 года

планового периода 2017-2019, 2020-2022 годов подлежат выполнению услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества,

предусмотренные пунктами 2-4 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 - 10) | Виды услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» | | | | | | |
|
| оценка технического состояния МКД, составление дефектных ведомостей, ведомостей объемов работ | разработка проектной документации на выполнение капитального ремонта | проведение государственной экспертизы проектной документации на выполнение капитального ремонта | составление сметной документации на выполнение капитального ремонта | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента | осуществление строительного контроля за выполнением капитального ремонта |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по муниципальному образованию город-курорт Геленджик** | | **3 817 502,65** | **0,00** | **2 618 416,71** | **0,00** | **0,00** | **250 000,00** | **297 117,00** | **651 968,94** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Геленджик,  с. Кабардинка,  ул. Пролетарская, д. 38,  корп. 1 | 720 417,97 | 0,00 | 282 860,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 132 052,00 | 295 505,97 |
| 2 | г. Геленджик,  ул. Шевченко, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Геленджик,  ул. Грибоедова, д. 23 | 135 680,00 | 0,00 | 125 680,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Геленджик,  ул. Халтурина, д. 32 | 25 660,00 | 0,00 | 15 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Геленджик,  ул. Орджоникидзе, д. 9, корп. А | 94 770,00 | 0,00 | 84 770,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Геленджик,  ул. Тельмана, д. 7 | 101 670,00 | 0,00 | 81 670,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  пер. Славянский, д. 2 | 143 520,00 | 0,00 | 133 520,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Геленджик,  микрорайон Парус, д. 11 | 259 990,00 | 0,00 | 239 990,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Горная, д. 3 | 162 562,50 | 0,00 | 152 562,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Геленджик,  ул. Горького, д. 10 | 61 090,00 | 0,00 | 51 090,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  ул. Рабочая, д. 1 | 74 220,00 | 0,00 | 64 220,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Геленджик,  ул. Орджоникидзе, д. 35 | 88 810,00 | 0,00 | 78 810,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Кирова, д. 23 | 139 730,00 | 0,00 | 129 730,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | г. Геленджик,  ул. Островского, д. 31 | 137 670,00 | 0,00 | 127 670,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Геленджик,  ул. Садовая, д. 41 | 147 700,00 | 0,00 | 137 700,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  пер. Славянский, д. 6 | 208 811,85 | 0,00 | 69 539,68 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 33 013,00 | 96 259,17 |
| 17 | г. Геленджик,  микрорайон Северный, д. 10 | 181 740,00 | 0,00 | 171 740,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Геленджик,  ул. Вильямса, д. 6 | 136 810,00 | 0,00 | 126 810,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Геленджик,  с. Тешебс, ул. Горная, д. 2 | 43 260,00 | 0,00 | 33 260,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  пер. Славянский, д. 3 | 135 540,00 | 0,00 | 125 540,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Геленджик,  с. Архипо-Осиповка,  пер. Славянский, д. 8 | 247 566,48 | 0,00 | 69 539,68 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 33 013,00 | 135 013,80 |
| 22 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Олега Кошевого, д. 22 | 91 780,00 | 0,00 | 81 780,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Геленджик,  пер. Восточный, д. 30 | 38 790,00 | 0,00 | 28 790,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Геленджик,  микрорайон Северный, д. 66 | 439 713,85 | 0,00 | 205 484,85 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 99 039,00 | 125 190,00» |

Начальник управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик В.С. Дмитриева