**ПРОЕКТ**

**Об утверждении муниципальной программы**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования**

**город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»**

**на 2024-2030 годы**

В целях развития социально значимых объектов и инженерной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 7, 16, 37, 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 ноября 2023 года №517-ФЗ), статьями 7, 16, 32, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 февраля 2019 года №433 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик и о признании утратившими силу  некоторых правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 ноября 2023 года №2371), постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 марта 2014 года №713 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального  образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации  муниципального  образования город-курорт Геленджик от 10 ноября 2023 года №2387), постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 мая 2023 года №922 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года», решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 декабря 2022 года № 576 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года», по итогам  общественного обсуждения муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»на 2024-2030 годы,  проведенного   с 15 по 28  сентября 2023 года, руководствуясь статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 ноября 2023 года №517-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2024-2030 годы (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admgel.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик Грачева А.А.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик А.А. Богодистов

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

«Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы»

Проект подготовлен и внесен:

Управлением строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

Исполняющий обязанности

начальника управления А.М. Зайкова

Проект согласован:

Начальник правового управления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик Д.Г. Кулиничев

Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик Е.К. Параскева

Председатель Контрольно-счетной

палаты муниципального

образования город-курорт Геленджик С.В. Иванская

Исполняющий обязанности

начальника управления экономики

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик Л.А. Матвеенко

Заместитель главы муниципального

образования город-курорт Геленджик А.А. Грачев

Заместитель главы

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.С. Мельников

Первый заместитель главы

муниципального образования

город-курорт Геленджик М.П. Рыбалкина

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик

в сфере строительства и архитектуры» на 2024-2030 годы

(далее также – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление строительства) |
| Координаторы подпрограмм | управление строительства;  администрация муниципального образования город-курорт Геленджик;  управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Участники муниципальной программы | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы;  «Жилище» на 2024-2030 годы;  «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | создание условий для устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности муниципального образования город-курорт Геленджик;  повышение качества жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры;  повышение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования город-курорт Геленджик;  обеспечение актуализации документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик | Ц3, Ц4, Ц5 |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;  доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;  уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  количество обеспеченных социально значимых объектов инженерной инфраструктурой |
| Проекты в составе муниципальной программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы, этапы не предусмотрены |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | Всего | в разрезе источников финансирования | | | | | |
| Годы реализации | федеральный  бюджет | бюджет Краснодарского края | | местный бюджет | | внебюджетные  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 2024 | 2 798 249,7 | 520 633,7 | 1 972 381,9 | | 285 234,1 | | 20 000,0 |
| 2025 | 612 608,2 | 5 873,9 | 498 199,5 | | 83 534,8 | | 25 000,0 |
| 2026 | 99 110,4 | 6 526,0 | 9 012,0 | | 58 572,4 | | 25 000,0 |
| 2027 | 62 131 974,6 | 7 669,3 | 58 469 157,5 | | 3 630 147,8 | | 25 000,0 |
| 2028 | 2 192 969,9 | 8 745,7 | 12 077,5 | | 2 147 146,7 | | 25 000,0 |
| 2029 | 108 055,0 | 10 764,0 | 14 864,5 | | 57 426,5 | | 25 000,0 |
| 2030 | 114 130,7 | 12 244,0 | 16 908,4 | | 59 978,3 | | 25 000,0 |
| Всего | 68 057 098,5 | 572 456,6 | 60 992 601,3 | | 6 322 040,6 | | 170 000,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности | | | | | | | |
| 2024 | 2 709 364,7 | 515 029,8 | | 1 966 196,7 | | 228 138,2 | 0,0 |
| 2025 | 516 493,8 | 0,0 | | 490 236,0 | | 26 257,8 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 62 025 423,4 | 0,0 | | 58 458 566,5 | | 3 566 856,9 | 0,0 |
| 2028 | 2 093 200,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2 093 200,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 67 344 481,9 | 515 029,8 | | 60 914 999,2 | | 5 914 452,9 | 0,0 |

1. Целевые показатели муниципальной программы

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определены целевые показатели муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации (приложение 1).

Срок реализации программы - 2024-2030 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 3.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы (приложение 4). Подпрограмма направлена на улучшение качества жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры;

«Жилище» на 2024-2030 годы (приложение 5). Подпрограмма направлена на повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик;

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы» (приложение 6). Подпрограмма направлена на обеспечение актуализации документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик.

3. Информация о налоговых расходах

муниципального образования город-курорт Геленджик

в сфере реализации муниципальной программы

Информация о налоговых расходах не предусмотрена

4.Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 февраля 2019 года №433 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик и о признании утратившими силу  некоторых правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 ноября 2023 года №2371).

5.Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор – управление строительства, которое:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

обобщает информацию о реализации муниципальной программы на основании отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

представляет в управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы и оценке ее эффективности;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением отчетного периода за год), представляют координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности

начальника управления

строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе  муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального  образования город-курорт  Геленджик в сфере строительства  и архитектуры» на 2024-2030 годы |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2024-2030 годы

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Еди-ница  изме-рения | Статус | Значение целевого показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028 год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие  муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 3 | 20,7 | 24,7 | 21,9 | 21,0 | 20,7 | 19,5 | 19,2 | 18,9 |
| 1.2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 3 | 33 | 26,3 | 29,5 | 32,6 | 35,5 | 33,4 | 31,6 | 25,8 |
| 1.3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 3 | 46,5 | 45,7 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 2 | Подпрограмма №1 «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2024-2030 годы | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | мест | 3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных учреждений | мест | 3 | - | 800 | 800 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | мест | 3 | - | 1550 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Количество построенных спортивных залов | ед. | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Количество обеспеченных социально значимых объектов инженерной инфраструктурой | ед. | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма №2 «Жилище» на 2024-2030 годы | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | количество  семей | 3 | 41 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| 3.2 | Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей | шт. | 3 | - | - | 214 | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма №3 «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации  на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество топографо-геодезических работ на земельных участках муниципального образования | 100 кв.м | 3 | 7124 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Количество демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | шт. | 3 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе  муниципального образования  город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»  на 2024-2030 годы |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Тенденция  развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет показателя | Временные  характеристики  целевого  показателя |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие  муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2024-2030 годы | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | умень-шение  значений | Показатель определяется как отношение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, к общей численности детей в возрасте 1-6 лет, выраженное в процентах. Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного периода | Росстат (форма федерального статистического наблюдения № 78-РИК) | управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление образования) | ежегодно |
| 1.2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | умень-шение  значений | Рассчитывается как отношение численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Росстат (форма федерального статистического наблюдения № 78-РИК) | управление  образования | ежегодно |
| 1.3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | увеличение  значений | Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где:  Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  ЕПС факт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений;  ЕПС норм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений. Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта.  ЕПСнорм = Но x К/1000, где:  Но - численность населения муниципального образования город-курорт Геленджик в возрасте 3-79 лет;  К - установленный коэффициент обеспеченности спортивными сооружениями на 1000 человек | данные федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»,  приказ  Минспорта России от 21 марта  2018 года №244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» | управление  образования | ежегодно |
| 2 | Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | | | |
| 2.1 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | мест | увеличение  значений | Показатель определяется как абсолютное число созданных дополнительных мест путем строительства новых зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | данный показатель определяет управление строительства | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее- управление строительства) | ежегодно |
| 2.2 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных учреждений | мест | увеличение  значений | Показатель определяется как абсолютное число созданных дополнительных мест путем строительства блоков на территориях существующих муниципальных учреждений | данный показатель определяет управление строительства | управление строительства | ежегодно |
| 2.3 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | мест | увеличение  значений | Показатель определяется как абсолютное число созданных дополнительных мест путем строительства новых зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | данный показатель определяет управление строительства | управление строительства | ежегодно |
| 2.4 | Количество построенных спортивных залов | ед. | увеличение  значений | Показатель определяется как абсолютное количество построенных спортивных залов | данный показатель определяет управление строительства | управление строительства | ежегодно |
| 2.5 | Количество обеспеченных социально значимых объектов инженерной инфраструктурой | ед. | увеличение  значений | Показатель определяется путем подсчета количества обеспеченных социально значимых объектов инженерной инфраструктурой. | данный показатель определяет управление строительства | управление строительства | ежегодно |
| 3 | Подпрограмма «Жилище» на 2024-2030 годы | | | | | | |
| 3.1 | Количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | количество  семей | увеличение значений | Определяется после выполнения работ по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой | данный показатель определяет управление строительства | управление  строительства | ежегодно |
| 3.2 | Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей | шт. | увеличение значений | Определяется путем подсчета количества молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на основании выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году | данный показатель определяет управление строительства | управление  строительства | ежегодно |
| 4 | Подпрограмма  «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт  Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | | | |
| 4.1 | Количество топографо-геодезических работ земельных участков муниципального образования город-курорт Геленджик | 100 кв.м  (сотка) | увеличение значений | Определяется на основании фактически выполненных топографо-геодезических работ на земельных участках | данные управления архитектуры и градостроитель администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | ежегодно |
| 4.2 | Количество демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | шт. | увеличение значений | Определяется методом подсчета рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | данные управления архитектуры и градостроитель администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | ежегодно |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к муниципальной программе  муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2024-2030 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик

в сфере строительства и архитектуры» на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный  результат  реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель  бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения,  удовлетворяющего потребности муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик», в том числе: | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Плата концедента на финансовое обеспечение затрат Концессионера в связи с выполнением работ по строительству очистных сооружений канализации производительностью 50 тыс. м куб./сутки и глубоководного выпуска по ул. Солнцедарской, б/н в г. Геленджике | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение выплаты плата концедента – 100% | администрация муниципального образования  город-курорт  Геленджик |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2 | Задача 2. Исполнение судебных решений о сносе самовольных построек | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Основное мероприятие:  «Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками», в том числе: | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **всего** | **1 500,0** | **0,0** | **0,0** | **1 500,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.1 | Снос самовольно возведенного нежилого здания площадью 95 кв.м, расположенного напротив многоквартирного дома по адресу: г.Геленджик, с. Криница, Приморский бульвар | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проект сноса (демонтажа) самовольно возведенного объекта  2027 год – 1шт. | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление строительства) |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 500,0** | **0,0** | **0,0** | **1 500,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3. | Задача 3. Исполнение судебных решений и решений органа местного самоуправления муниципального образования  город-курорт Геленджик о сносе объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Основное мероприятие:  «Снос объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности», в том числе: | 2024 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 9 700,0 | 0,0 | 0,0 | 9 700,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **9 700,0** | **0,0** | **0,0** | **9 700,0** | **0,0** | **Х** |  |
| 1.3.1.1 | Снос спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. Солнцедарской б/н в г.Геленджике | 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проект сноса (демонтажа) самовольно возведенного объекта:  2027 год – 1шт. | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **6 000,0** | **0,0** | **0,0** | **6 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.2 | Снос нежилого здания админи-стративно - бытового корпуса площадью 445,8 кв.м, расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 8 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проект сноса (демонтажа) самовольно возведенного объекта:  2027 год – 1шт. | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 500,0** | **0,0** | **0,0** | **2 500,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.3 | Снос нежилого здания, располо-женного по адресу: г. Геленджик, ул.Леселидзе, д.10 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проект сноса (демонтажа) самовольно возведенного объекта:  2027 год – 1шт. | управление строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 200,0** | **Х** |
| 1.4 | Задача 4. Обеспечение контроля за соблюдением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации  в виде деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению фактов нарушений обязательных требований, допускаемых  юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в отношении объектов земельных отношений,  посредством профилактики нарушений обязательных требований и принятия мер по пресечению выявленных нарушений  обязательных требований, устранения их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до  возникновения таких нарушений, допускаемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими  лицами в отношении объектов земельных отношений | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности по выявлению и пресечению фактов самовольного занятия земельных участков муниципальной собственности», в том числе: | 2024 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| 2026 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| 2027 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| 2028 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| 2029 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| 2030 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| **всего** | **34 776,0** | **0,0** | **0,0** | **34 776,0** | **0,00** | **Х** |
| 1.4.1.1 | Оказание услуг по перемещению (демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений | 2024 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |  | управление земельного контроля администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2025 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| 2026 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| 2027 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| 2028 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| 2029 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| 2030 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| **всего** | **34 776,0** | **0,0** | **0,0** | **34 776,0** | **0,0** | **Х** |
| **Итого по программе** | | 2024 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| 2026 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| 2027 | 16 168,0 | 0,0 | 0,0 | 16 168,0 | 0,0 |
| 2028 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| 2029 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| 2030 | 4 968,0 | 0,0 | 0,0 | 4 968,0 | 0,0 |
| **всего** | **45 976,0** | **0,0** | **0,0** | **45 976,0** | **0,0** | **Х** |

Исполняющий обязанности

начальника управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к муниципальной программе  муниципального образования  город-курорт Геленджик  «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2024-2030 годы |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального

образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

(далее также - подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор  подпрограммы | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление строительства) |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель подпрограммы | повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, направленных на создание новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях;  строительство спортивных залов;  обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов;  обеспечение выполнение функций в сфере строительства |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений;  количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных учреждений;  количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных общеобразовательных учреждений;  количество построенных спортивных залов;  количество обеспеченных социально значимых объектов инженерной инфраструктурой |
| Проекты в составе подпрограммы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024-2030 годы, этапы не предусмотрены |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный  бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источник |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2 718 658,2 | 515 029,8 | 1 966 196,7 | 237 431,7 | 0,0 |
| 2025 | 523 636,8 | 0,0 | 490 236,0 | 33 400,8 | 0,0 |
| 2026 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| 2027 | 62 032 566,4 | 0,0 | 58 458 566,5 | 3 573 999,9 | 0,0 |
| 2028 | 2 087 143,0 | 0,0 | 0,0 | 2 087 143,0 | 0,0 |
| 2029 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| 2030 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| Всего | 67 383 433,4 | 515 029,8 | 60 914 999,2 | 5 953 404,4 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ | | | | | | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности | | | | | | |
| 2024 | 2 709 364,7 | 515 029,8 | 1 966 196,7 | 228 138,2 | | 0,0 |
| 2025 | 516 493,8 | 0,0 | 490 236,0 | 26 257,8 | | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2027 | 62 025 423,4 | 0,0 | 58 458 566,5 | 3 566 856,9 | | 0,0 |
| 2028 | 2 080 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 080 000,0 | | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 67 331 281,9 | 515 029,8 | 60 914 999,2 | 5 901 252,9 | | 0,0 |

1. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме.

Финансовая потребность мероприятий подпрограммы рассчитана на основании разработанной ранее проектно-сметной документации, расчетным путем основываясь на показателях объектов-аналогов.

2. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор - управление строительства, которое:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

В рамках подпрограммы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подготовка и реализация бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Порядком принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 6 июля 2017 года №2388. Информация об объектах капитального строительства приведена в приложениях №7-31 к муниципальной программе.

Исполняющий обязанности

начальника управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение

к подпрограмме «Развитие

общественной инфраструктуры

муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2024-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | бюджет  Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального  значения, направленных на создание новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:  Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование», в том числе: | 2024 | 130 276,5 | 0,0 | 66 433,3 | 63 842,2 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 16 926,7 | 0,0 | 0,0 | 16 926,7 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 252 000,0 | 0,0 | 0,0 | 252 000,0 | 0,0 |
| 2028 | 1 320 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 320 000,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 719 203,2** | **0,0** | **66 433,3** | **1 652 769,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г. Геленджика | 2024 | 6 199,5 | 0,0 | 0,0 | 6 199,5 | 0,0 | 80 мест | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее-управление строительства) |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 64 000,0 | 0,0 | 0,0 | 64 000,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | **70 199,5** | **0,0** | **0,0** | **70 199,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Проектирование и строительство детского сада в микрорайоне Марьинский, г.Геленджик | 2024 | 12 191,7 | 0,0 | 0,0 | 12 191,7 | 0,0 | 80 мест | управление строительства |
| 2025 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 68 000,0 | 0,0 | 0,0 | 68 000,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | **83 091,7** | **0,0** | **0,0** | **83 091,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени П.Д. Стерняевой муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенной по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 10 | 2024 | 1 680,0 | 0,0 | 0,0 | 1 680,0 | 0,0 | 400 мест | управление строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 340 000,0 | 0,0 | 0,0 | 340 000,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **341 680,0** | **0,0** | **0,0** | **341 680,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенной по адресу: г. Геленджик, микрорайон Парус, 25 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 мест | управление  строительства |
| 2025 | 11 126,7 | 0,0 | 0,0 | 11 126,7 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 340 000,0 | 0,0 | 0,0 | 340 000,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **351 126,7** | **0,0** | **0,0** | **351 126,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Адмирала Ушакова муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенной по адресу: г.Геленджик, ул.  По- левая, 2 | 2024 | 76 906,3 | 0,0 | 66 433,3 | 10 473,0 | 0,0 | 400 мест | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **76 906,3** | **0,0** | **66 433,3** | **10 473,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.6 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени А.В. Суворова муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенной по адресу: г.Геленджик,ул. Халтурина, 38 | 2024 | 2 435,6 | 0,0 | 0,0 | 2 435,6 | 0,0 | 400 мест | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 340 000,0 | 0,0 | 0,0 | 340 000,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **342 435,6** | **0,0** | **0,0** | **342 435,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.7 | Проектирование и строительство пристройки к центру дополнительного образования «Эрудит» по адресу: г. Геленджик, ул. Нахимова, 12а | 2024 | 17 413,4 | 0,0 | 0,0 | 17 413,4 | 0,0 | 1 шт. | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **317 413,4** | **0,0** | **0,0** | **317 413,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.8 | Проектирование и строительство спортивного зала на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №21 имени Евгения Савицкого муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: г. Геленджик, с. Береговое, ул. Мира, 25 | 2024 | 13 450,0 | 0,0 | 0,0 | 13 450,0 | 0,0 | 1 шт. | управление  строительства |
| 2025 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **136 350,0** | **0,0** | **0,0** | **136 350,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2. | Основное мероприятие: Федеральный проект «Современная школа», в том числе: | 2024 | 820 197,6 | 515 029,8 | 238 493,1 | 66 674,7 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **820 197,6** | **515 029,8** | **238 493,1** | **66 674,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2.1 | Проектирование и строительство школы на 1550 мест по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н | 2024 | 820 197,6 | 515 029,8 | 238 493,1 | 66 674,7 | 0,0 | 1550 мест | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **820 197,6** | **515 029,8** | **238 493,1** | **66 674,7** | **0,0** | **Х** |
| 2.1 | Задача 2. Строительство спортивных объектов | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие:  Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт», в том числе: | 2024 | 219 050,2 | 0,0 | 139 428,0 | 79 622,2 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 44 577,8 | 0,0 | 0,0 | 44 577,8 | 0,0 |
| 2028 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **563 628,0** | **0,0** | **139 428,0** | **424 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 2.1.1.1 | Строительство спортивного зала единоборств в г. Геленджик, б/н | 2024 | 169 497,8 | 0,0 | 139 428,0 | 30 069,8 | 0,0 | 150 мест | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **169 497,8** | **0,0** | **139 428,0** | **30 069,8** | **0,0** | **Х** |
| 2.1.1.2 | Проектирование и строительство спортивного зала по ул. Красной  в с. Пшада г.Геленджика | 2024 | 48 371,6 | 0,0 | 0,0 | 48 371,6 | 0,0 | 1 шт. | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 44 577,8 | 0,0 | 0,0 | 44 577,8 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **92 949,4** | **0,0** | **0,0** | **92 949,4** | **0,0** | **Х** |
| 2.1.1.3 | Консервация объекта «Спортивный зал по ул. Горная, 23 в с.Дивноморское г. Геленджика» | 2024 | 1 180,8 | 0,0 | 0,0 | 1 180,8 | 0,0 | 1 шт. | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 180,8** | **0,0** | **0,0** | **1 180,8** | **0,0** | Х |
| 2.1.1.4 | Проектирование и строительство многофункционального спортивный зал по адресу: г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 26 б | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 шт. | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **300 000,0** | **0,0** | **0,0** | **300 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 3.1 | Задача 3. Обеспечение инженерной инфраструктурой социально-значимых объектов | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Основное мероприятие:  Строительство объектов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе: | 2024 | 1 529 489,8 | 0,0 | 1 521 842,3 | 7 647,5 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 492 699,5 | 0,0 | 490 236,0 | 2 463,5 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 61 543 336,3 | 0,0 | 58 458 566,5 | 3 084 769,8 | 0,0 |
| 2028 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **63 685 525,6** | **0,0** | **60 470 644,8** | **3 214 880,8** | **0,0** | **Х** |
| 3.1.1.1 | Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов в с. Адербиевка г.Геленджика (проектирование и строительство инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения) | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 шт. | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **120 000,0** | **0,0** | **0,0** | **120 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 3.1.1.2 | Проектирование и строительство системы ливнеотведения по ул. Школьной в с. Пшада г. Геленджика | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 шт. | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **8 000,0** | **0,0** | **0,0** | **8 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 3.1.1.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации  «Кабардинка» | 2024 | 1 529 489,8 | 0,0 | 1 521 842,3 | 7 647,5 | 0,0 | разработка ПСД – 2022 год, СМР -2023-2025  годы | управление  строительства |
| 2025 | 492 699,5 | 0,0 | 490 236,0 | 2 463,5 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 022 189,3** | **0,0** | **2 012 078,3** | **10 111,0** | **0,0** | **Х** |
| 3.1.1.4 | Система защиты города Геленджика от поверхностных стоков | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 2023 год, строительство  2024 год | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 61 535 336,3 | 0,0 | 58 458 566,5 | 3 076 769,8 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **61 535 336,3** | **0,0** | **58 458 566,5** | **3 076 769,8** | **0,0** | **Х** |
| 4.1 | Задача 4. Обеспечение выполнение функций в сфере строительства | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Основное мероприятие:  Осуществление в пределах полномочий управления и координации управления строительства, в том числе: | 2024 | 6 931,9 | 0,0 | 0,0 | 6 931,9 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| 2026 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| 2027 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| 2028 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| 2029 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| 2030 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | **0,0** |
| **всего** | **49 789,9** | **0,0** | **0,0** | **49 789,9** | **0,0** | **Х** |
| 4.1.1.1 | Содержание управления строительства | 2024 | 6 931,9 | 0,0 | 0,0 | 6 931,9 | 0,0 | обеспечение деятельности управления строительства | управление  строительства |
| 2025 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| 2026 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| 2027 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| 2028 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| 2029 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| 2030 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| **всего** | **49 789,9** | **0,0** | **0,0** | **49 789,9** | **0,0** | **Х** |
| 5.1 | Задача 5. Улучшение качества транспортной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Основное мероприятие: «Строительство объектов улично-дорожной сети», в том числе: | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 185 509,3 | 0,0 | 0,0 | 185 509,3 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **185 509,3** | **0,0** | **0,0** | **185 509,3** | **0,0** | **Х** |
| 5.1.1.1 | Строительство улицы местного значения в районе жилой застройки от с/п «Факел» до пер. Студенческого в с. Дивноморское г. Геленджика | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,593 км | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 185 509,3 | 0,0 | 0,0 | 185 509,3 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **185 509,3** | **0,0** | **0,0** | **185 509,3** | **0,0** | **Х** |
| 6.1 | Задача 6. Строительство учреждений культурно-досугового типа | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Основное мероприятие: Строительство и реконструкция объектов отрасли «Культура», в том числе: | 2024 | 11 531,4 | 0,0 | 0,0 | 11 531,4 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 6 867,6 | 0,0 | 0,0 | 6 867,6 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 340 000,0 | 0,0 | 0,0 | 340 000,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **358 399,0** | 0,0 | 0,0 | **358 399,0** | **0,0** | **Х** |
| 6.1.1.1 | Проектирование и строительство Дома культуры по ул.Красной в с.Пшада г. Геленджика | 2024 | 11 531,4 | 0,0 | 0,0 | 11 531,4 | 0,0 | разработка  ПСД -1 шт. | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **211 531,4** | **0,0** | **0,0** | **211 531,4** | **0,0** | **Х** |
| 6.1.1.2 | Проектирование и строительство культурно - досугового центра в хут. Джанхот г. Геленджика | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка  ПСД -1 шт. | управление  строительства |
| 2025 | 6 867,6 | 0,0 | 0,0 | 6 867,6 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 140 000,0 | 0,0 | 0,0 | 140 000,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **всего** | **146 867,6** | **0,0** | **0,0** | **146 867,6** | **0,0** | **Х** |
| 7.1 | Задача 7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Основное мероприятие: Строительство объектов по обеспечению пожарной бе-зопасности, в том числе: | 2024 | 1 180,8 | 0,0 | 0,0 | 1 180,8 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 180,8** | **0,0** | **0,0** | **1 180,8** | **0,0** | **Х** |
| 7.1.1.1 | Консервация объекта: «Пожарное депо по ул. Кубанской в с.Пшада г.Геленджика» | 2024 | 1 180,8 | 0,0 | 0,0 | 1 180,8 | 0,0 |  | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 180,8** | **0,0** | **0,0** | **1 180,8** | **0,0** | **Х** |
| **Итого по подпрограмме** | | 2024 | 2 718 658,2 | 515 029,8 | 1 966 196,7 | 237 431,7 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 523 636,8 | 0,0 | 490 236,0 | 33 400,8 | 0,0 |
| 2026 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| 2027 | 62 032 566,4 | 0,0 | 58 458 566,5 | 3 573 999,9 | 0,0 |
| 2028 | 2 087 143,0 | 0,0 | 0,0 | 2 087 143,0 | 0,0 |
| 2029 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| 2030 | 7 143,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,0 | 0,0 |
| **всего** | **67 383 433,4** | **515 029,8** | **60 914 999,2** | **5 953 404,4** | **0,0** | **Х** |

Исполняющий обязанности

начальник управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к муниципальной программе  муниципального образования  город-курорт Геленджик  «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере архитектуры и строительства» на 2024-2030 годы |

ПОДПРОГРАММА

«Жилище» на 2024-2030 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Жилище» на 2024-2030 годы

(далее также – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Участники подпрограммы | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Цель подпрограммы | повышение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Задачи подпрограммы | создание условий для финансовой поддержки молодых семей при решении их жилищной проблемы;  создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;  количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющих трех и более детей | | | | |
| Проекты | не предусмотрены | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024-2030 годы, этапы не предусмотрены | | | | |
| Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный  бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 40 326,1 | 5 603,9 | 6 185,2 | 8 537,0 | 20 000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | 48 857,6 | 5 873,9 | 7 963,5 | 10 020,2 | 25 000,0 |
| 2026 | 51 790,0 | 6 526,0 | 9 012,0 | 11 252,0 | 25 000,0 |
| 2027 | 56 483,3 | 7 669,3 | 10 591,0 | 13 223,0 | 25 000,0 |
| 2028 | 74 102,0 | 8 745,7 | 12 077,5 | 28 278,8 | 25 000,0 |
| 2029 | 69 187,1 | 10 764,0 | 14 864,5 | 18 558,6 | 25 000,0 |
| 2030 | 75 262,8 | 12 244,0 | 16 908,4 | 21 110,4 | 25 000,0 |
| Всего | 416 008,9 | 57 426,8 | 77 602,1 | 110 980,0 | 170 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ | | | | | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности | | | | | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 13 200,0 | 0,0 | 0,0 | 13 200,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 13 200,0 | 0,0 | 0,0 | 13 200,0 | 0,0 |

1. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор – администрация муниципального образования город-курорт Геленджик.

Органом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, уполномоченным на текущее управление подпрограммой, определить управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которое:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Органом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, ответственным за реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.1.1.1 перечня мероприятий подпрограммы, определить управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполняющий обязанности

начальника управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к подпрограмме «Жилище»  на 2024-2030 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Жилище» на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Создание условий для финансовой поддержки молодых семей при решении их жилищной проблемы | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей», в том числе: | 2024 | 40 326,1 | 5 603,9 | 6 185,2 | 8 537,0 | 20 000,0 |  |  |
| 2025 | 48 857,6 | 5 873,9 | 7 963,5 | 10 020,2 | 25 000,0 |
| 2026 | 51 790,0 | 6 526,0 | 9 012,0 | 11 252,0 | 25 000,0 |
| 2027 | 56 483,3 | 7 669,3 | 10 591,0 | 13 223,0 | 25 000,0 |
| 2028 | 60 902,0 | 8 745,7 | 12 077,5 | 15 078,8 | 25 000,0 |
| 2029 | 69 187,1 | 10 764,0 | 14 864,5 | 18 558,6 | 25 000,0 |
| 2030 | 75 262,8 | 12 244,0 | 16 908,4 | 21 110,4 | 25 000,0 |
| **всего** | **402 808,9** | **57 426,8** | **77 602,1** | **97 780,0** | **170 000,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной [программы](consultantplus://offline/ref=9C68DFA4DB650D0F1CC1C15D23A8AB51179C2AF305B81F75D926E27746955B598B420053778C0246F2FCAEC91DB0648AFC83865C749C2767r835L) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2024 | 40 326,1 | 5 603,9 | 6 185,2 | 8 537,0 | 20 000,0 | количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальных выплат:  2024 – 6 семей;  2025 – 8 семей;  2026 – 10 семей;  2027 – 12 семей;  2028 – 15 семей;  2029 – 17 семей;  2030 – 20 семей | администрация  муниципального образования  город-курорт  Геленджик |
| 2025 | 48 857,6 | 5 873,9 | 7 963,5 | 10 020,2 | 25 000,0 |
| 2026 | 51 790,0 | 6 526,0 | 9 012,0 | 11 252,0 | 25 000,0 |
| 2027 | 56 483,3 | 7 669,3 | 10 591,0 | 13 223,0 | 25 000,0 |
| 2028 | 60 902,0 | 8 745,7 | 12 077,5 | 15 078,8 | 25 000,0 |
| 2029 | 69 187,1 | 10 764,0 | 14 864,5 | 18 558,6 | 25 000,0 |
| 2030 | 75 262,8 | 12 244,0 | 16 908,4 | 21 110,4 | 25 000,0 |
| **всего** | **402 808,9** | **57 426,8** | **77 602,1** | **97 780,0** | **170 000,0** | **Х** |
| 2.1 | Задача 2. Создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального  образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе: | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 13 200,0 | 0,0 | 0,0 | 13 200,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **13 200,0** | **0,0** | **0,0** | **13 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 2.1.1.1 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в с.Возрождение (сетями водоснабжения) | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более  детей | управление  строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление строительства) |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 200,0** | **0,0** | **0,0** | **2 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 2.1.1.2 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в с.Возрождение (сетями электроснабжения) | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой (сетями электроснабжения) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 200,0** | **0,0** | **0,0** | **2 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 2.1.1.3 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в с. Михайловский Перевал (сетями водоснабжения) | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 200,0** | **0,0** | **0,0** | **2 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 2.1.1.4 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в с. Михайловский Перевал (сетями электроснабжения) | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой (сетями электроснабжения) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 200,0** | **0,0** | **0,0** | **2 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 2.1.1.5 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в с. Михайловский Перевал (сетями газоснабжения) | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой (сетями газоснабжения) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 200,0** | **0,0** | **0,0** | **2 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 2.1.1.6 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в с.Тешебс  (сетями электроснабжения) | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой (сетями электроснабжения) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей | управление  строительства |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 200,0** | **0,0** | **0,0** | **2 200,0** | **0,0** | **Х** |
| **Итого по подпрограмме** | | 2024 | 40 326,1 | 5 603,9 | 6 185,2 | 8 537,0 | 20 000,0 |  |  |
| 2025 | 48 857,6 | 5 873,9 | 7 963,5 | 10 020,2 | 25 000,0 |
| 2026 | 51 790,0 | 6 526,0 | 9 012,0 | 11 252,0 | 25 000,0 |
| 2027 | 56 483,3 | 7 669,3 | 10 591,0 | 13 223,0 | 25 000,0 |
| 2028 | 74 102,0 | 8 745,7 | 12 077,5 | 28 278,8 | 25 000,0 |
| 2029 | 69 187,1 | 10 764,0 | 14 864,5 | 18 558,6 | 25 000,0 |
| 2030 | 75 262,8 | 12 244,0 | 16 908,4 | 21 110,4 | 25 000,0 |
| **всего** | **416 008,9** | **57 426,8** | **77 602,1** | **110 980,0** | **170 000,0** | **Х** |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к муниципальной программе  муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2024-2030 годы |

ПОДПРОГРАММА

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

(далее также – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | управление архитектуры и градостроительства администрация муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены | | | | |
| Цель подпрограммы | обеспечение актуализации документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Задачи подпрограммы | организация разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество топографо-геодезических работ на земельных участках муниципального образования город-курорт Геленджик;  количество демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Проекты в составе подпрограммы | не предусмотрены | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы, этапы не предусмотрены | | | | |
| Объемы финансиро-вания муниципаль-ной программы, в том числе на финан-совое обеспечение проектов | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | феде-ральный бюджет | бюджет Красно-дарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2024 | 34 297,4 | 0,0 | 0,0 | 34 297,4 | 0,0 |
| 2025 | 35 145,8 | 0,0 | 0,0 | 35 145,8 | 0,0 |
| 2026 | 35 209,4 | 0,0 | 0,0 | 35 209,4 | 0,0 |
| 2027 | 26 756,9 | 0,0 | 0,0 | 26 756,9 | 0,0 |
| 2028 | 26 756,9 | 0,0 | 0,0 | 26 756,9 | 0,0 |
| 2029 | 26 756,9 | 0,0 | 0,0 | 26 756,9 | 0,0 |
| 2030 | 26 756,9 | 0,0 | 0,0 | 26 756,9 | 0,0 |
| Всего | 211 680,2 | 0,0 | 0,0 | 211 680,2 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ | | | | | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности | | | | | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме.

2.Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет управление архитектуры и

градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которое:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки ежегодного отчета об итогах реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполняющий обязанности

начальника управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение

к подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2024-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | вне-бюджет-ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение актуализации документов территориального планирования  муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Организация разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды, повышение уровня благоустройства территории, улучшения её архитектурно-эстетического облика. | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:  Подготовка градостроительной и землеустроительной докумен-  тации муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе: | 2024 | 716,0 | 0,0 | 0,0 | 716,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 716,0 | 0,0 | 0,0 | 716,0 | 0,0 |
| 2026 | 716,0 | 0,0 | 0,0 | 716,0 | 0,0 |
| 2027 | 716,0 | 0,0 | 0,0 | 716,0 | 0,0 |
| 2028 | 716,0 | 0,0 | 0,0 | 716,0 | 0,0 |
| 2029 | 716,0 | 0,0 | 0,0 | 716,0 | 0,0 |
| 2030 | 716,0 | 0,0 | 0,0 | 716,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 012,0** | **0,0** | **0,0** | **5 012,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Топографо-геодезические работы земельных участков муниципального образования город-курорт Геленджик | 2024 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | выполнение топографо-геодезических работ-  100 соток | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление архитектуры) |
| 2025 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
| 2026 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
| 2027 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
| 2028 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
| 2029 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
| 2030 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 240,0** | **0,0** | **0,0** | **2 240,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | 2024 | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 | 0,0 | демонтаж  рекламных конструкций в количестве 23 штук | управление  архитектуры |
| 2025 | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 | 0,0 |
| 2026 | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 | 0,0 |
| 2027 | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 | 0,0 |
| 2028 | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 | 0,0 |
| 2029 | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 |  |
| 2030 | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 772,0** | **0,0** | **0,0** | **2 772,0** | **0,0** | **Х** |
| 2.1 | Задача 2. Обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства, в том числе: | 2024 | 33 581,4 | 0,0 | 0,0 | 33 581,4 | 0,0 | выполнение функций управления архитектуры | управление  архитектуры |
| 2025 | 34 429,8 | 0,0 | 0,0 | 34 429,8 | 0,0 |
| 2026 | 34 493,4 | 0,0 | 0,0 | 34 493,4 | 0,0 |
| 2027 | 26 040,9 | 0,0 | 0,0 | 26 040,9 | 0,0 |
| 2028 | 26 040,9 | 0,0 | 0,0 | 26 040,9 | 0,0 |
| 2029 | 26 040,9 | 0,0 | 0,0 | 26 040,9 | 0,0 |
| 2030 | 26 040,9 | 0,0 | 0,0 | 26 040,9 | 0,0 |
| **всего** | **206 668,2** | **0,0** | **0,0** | **206 668,2** | **0,0** | **Х** |
| 2.1.1.1 | Содержание управления архитектуры | 2024 | 25 342,6 | 0,0 | 0,0 | 25 342,6 | 0,0 | выполнение  функций управления архитектуры | управление  архитектуры |
| 2025 | 26 034,2 | 0,0 | 0,0 | 26 034,2 | 0,0 |
| 2026 | 26 076,9 | 0,0 | 0,0 | 26 076,9 | 0,0 |
| 2027 | 26 040,9 | 0,0 | 0,0 | 26 040,9 | 0,0 |
| 2028 | 26 040,9 | 0,0 | 0,0 | 26 040,9 | 0,0 |
| 2029 | 26 040,9 | 0,0 | 0,0 | 26 040,9 | 0,0 |
| 2030 | 26 040,9 | 0,0 | 0,0 | 26 040,9 | 0,0 |
| **всего** | **181 617,3** | **0,0** | **0,0** | **181 617,3** | **0,0** | **Х** |
| 2.1.1.2 | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Градостроительство», подведомственному управлению архитектуры | 2024 | 8 238,8 | 0,0 | 0,0 | 8 238,8 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 8 395,6 | 0,0 | 0,0 | 8 395,6 | 0,0 |
| 2026 | 8 416,5 | 0,0 | 0,0 | 8 416,5 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **25 050,9** | **0,0** | **0,0** | **25 050,9** | **0,0** | **Х** |
| **Итого по подпрограмме** | | 2024 | 34 297,4 | 0,0 | 0,0 | 34 297,4 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 35 145,8 | 0,0 | 0,0 | 35 145,8 | 0,0 |
| 2026 | 35 209,4 | 0,0 | 0,0 | 35 209,4 | 0,0 |
| 2027 | 26 756,9 | 0,0 | 0,0 | 26 756,9 | 0,0 |
| 2028 | 26 756,9 | 0,0 | 0,0 | 26 756,9 | 0,0 |
| 2029 | 26 756,9 | 0,0 | 0,0 | 26 756,9 | 0,0 |
| 2030 | 26 756,9 | 0,0 | 0,0 | 26 756,9 | 0,0 |
| **всего** | **211 680,2** | **0,0** | **0,0** | **211 680,2** | **0,0** |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 7

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Детский сад по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г.Геленджика»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | проектирование и строительство | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | 80 мест | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | 2027 год | | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансирования | Всего (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | |
| предшествующий  период | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии  утвержденной проектной документации) или предполагаемая предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **71 046,6** | **847,1** | **6 199,5** | **-** | **-** | **64 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - |
| местный  бюджет | 71 046,6 | 847,1 | 6 199,5 | - | 64 000,0 | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **71 046,6** | **847,1** | **6 199,5** | **-** | **64 000,0** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 71 046,6 | 847,1 | 6 199,5 | - | 64 000,0 | **-** |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8  к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2024-2030 годы |

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Детский сад в мкр. Марьинский, г.Геленджик»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование  и строительство | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | 80 мест | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2027 год | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026  год | 2027  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | **всего** | **83 091,7** | **-** | **12 191,7** | **2900,0** | | **-** | **68 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 83 091,7 | - | 12 191,7 | 2900,0 | | **-** | 68 000,0 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | **всего** | **83 091,7** | - | **12 191,7** | **2900,0** | | **-** | 68 000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 83 091,7 | - | 12 191,7 | 2900,0 | | - | 68 000,0 |
| иные источники | - | - | - | - | | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9  к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»  на 2024-2030 годы |

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Блок на 400 мест на территории муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной

школы № 7 имени П.Д. Стерняевой муниципального

образования город-курорт Геленджик,

расположенной по адресу: г. Геленджик,

с. Кабардинка, ул. Революционная, 10»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | проектирование и строительство | | | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | управление строительства администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | управление строительства администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | 400 мест | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | 2028 год | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | | |
| предшествующий период | | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027  год | | 2028  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | **всего** | **353 385,0** | **11 705,0** | | **1680,0** | **-** | **-** | | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | | - | - | - | | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 353 385,0 | 11 705,0 | | 1680,0 | - | - | | - | 340 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | **всего** | **353 385,0** | **11 705,0** | | **1680,0** | **-** | **-** | | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | | - | - | - | | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 353 385,0 | 11 705,0 | | 1680,0 | - | - | | - | 340 000,0 |
| иные  источники | - | - | | - | - |  | | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 10

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Блок на 400 мест на территории муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной

школы № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик

имени Лейтенанта Мурадяна, расположенной

по адресу: г. Геленджик, микрорайон Парус, д.25»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | 400 мест | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2028 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026 год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | **всего** | **351 126,7** | **-** | **-** | **11 126,7** | | **-** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | - | | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | | - | - | - |
| местный бюджет | 351 126,7 | - | - | 11 126,7 | | - | - | 340 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | **всего** | **351 126,7** | **-** | **-** | **11 126,7** | | **-** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | | - | - | - |
| местный бюджет | 351 126,7 | - | - | 11 126,7 | | - | - | 340 000,0 |
| иные  источники | - | - | - | - | | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 11

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Блок на 400 мест на территории муниципального бюджетного

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Адмирала Ушакова муниципального образования город-курорт Геленджик,

расположенной по адресу: г.Геленджик, ул.  Полевая, 2»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование  и строительство | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | 400 мест | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2024 год | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | | | Источник  финансиро-  вания | | Всего (тыс.  рублей) | Период реализации | | |
| предшествующий период | | 2024  год |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проект-  ной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | **всего** | | **391 442,3** | | **314 536,0** | | **76 906,3** |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - |
| бюджет Краснодарского края | | 349 648,6 | | 283 215,3 | | 66 433,3 |
|  | | местный бюджет | | 41 793,7 | | 31 320,7 | | 10 473,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | **всего** | | **391 442,3** | | **314 536,0** | | **76 906,3** |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - |
| бюджет Краснодарского края | | 349 648,6 | | 283 215,3 | | 66 433,3 |
| местный бюджет | | 41 793,7 | | 31 320,7 | | 10 473,0 |
| иные источники | | - | | - | | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 12

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Блок на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени А.В. Суворова муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенной по адресу: г.Геленджик, ул. Халтурина, 38»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том чис-ле с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование  и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | 400 мест | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2028 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | **всего** | **352 456,8** | **10 021,2** | **2 435,6** | **-** | | **-** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  | |
| бюджет Краснодарско -го края | - | - | - | - | | - | - | - |
| местный бюджет | 352 456,8 | 10 021,2 | 2 435,6 | - | | - | - | 340 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | **всего** | **352 456,8** | **10 021,2** | **2 435,6** | **-** | | **-** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | | - | - | - |
| местный бюджет | 352 456,8 | 10 021,2 | 2 435,6 | - | | - | - | 340 000,0 |
| иные  источники | - | - | - | - | | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 13

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Пристройка к центру дополнительного образования «Эрудит»

по адресу: г. Геленджик, ул. Нахимова, 12а»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | | проектирование  и строительство | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | | - | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | | 2028 год | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | 2026 год | | 2027  год | 2028  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной доку- | **всего** | **317 413,4** | **-** | **17 413,4** |  | **-** | **-** | **300 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| ментации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 317 413,4 | - | 17 413,4 | - | - | - | 300 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **317 413,4** | **-** | **17 413,4** | **-** | **-** | **-** | **300 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 317 413,4 | - | 17 413,4 | - | - | - | 300 000,0 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 14

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Спортивный зал на территории муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №21 имени Евгения Савицкого муниципального образования

город-курорт Геленджик по адресу:

г. Геленджик, с. Береговое, ул. Мира, 25»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование  и строительство | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 150 мест | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2027 год | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс.  рублей) | Период реализации | | | | |
| пред-шествующий период | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | **всего** | **136 350,0** | **-** | **13 450,0** | **2900,0** | **-** | **120 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 136 350,0 | - | 13 450,0 | 2 900,0 | - | 120 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | **всего** | **136 350,0** | **-** | **13 450,0** | **2 900,0** | **-** | **120 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 136 350,0 | - | 13 450,0 | 2 900,0 | **-** | 120 000,0 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 15

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Школа на 1550 мест по адресу:

г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 1550 мест | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2025 год | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | всего  (тыс.  рублей) | Период реализации | | | |
| предшествующий период | 2024  год | | 2025  год |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стои- | **всего** | **1 346 258,6** | **526 061,0** | **820 197,6** | **-** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| мость объекта капитального строительства | федеральный бюджет | 581 575,5 | 66 545,7 | 515 029,8 | - |
|  | бюджет Краснодарского края | 600 128,1 | 361 635,0 | 238 493,1 | - |
|  | местный бюджет | 164 555,0 | 97 880,3 | 66 674,7 | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **1 346 258,6** | **526 061,0** | **820 197,6** | **-** |
| федеральный бюджет | 581 575,5 | 66 545,7 | 515 029,8 | - |
| бюджет Краснодарского края | 600 128,1 | 361 635,0 | 238 493,1 | - |
| местный бюджет | 164 555,0 | 97 880,3 | 66 674,7 | - |
| иные источники | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 16

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Спортивный зал единоборств в г. Геленджик, б/н»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | проектирование  и строительство | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | 150 мест | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | 2025 год | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего (тыс.  рублей) | Период реализации | | | |
| предшествующий период | | 2024  год | 2025  год |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **178 210,0** | **8712,2** | **169 497,8** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | бюджет Краснодарского края | 139 428,0 | - | 139 428,0 | - |
| местный бюджет | 38 782,0 | 8712,2 | 30 069,8 | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **178 210,0** | **8712,2** | **169 497,8** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | 139 428,0 | - | 139 428,0 | - |
| местный бюджет | 38 782,0 | 8712,2 | 30 069,8 | - |
| иные источники | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 17

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Спортивный зал по ул.Красной

в с. Пшада г.Геленджика»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование  и строительство | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | 150 мест | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2027 год | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансирования | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026  год | 2027  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **107 893,0** | **14 943,6** | **48 371,6** | **-** | **-** | **44 577,8** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодар-ского края | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 107 893,0 | 14 943,6 | 48 371,6 | - | - | 44 577,8 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **107 893,0** | **14 943,6** | **48 371,6** | **-** | **-** | **44 577,8** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 107 893,0 | 14 943,6 | 48 371,6 | - | - | 44 577,8 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 18

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Многофункциональный спортивный зал по адресу:

г. Геленджик, с.Кабардинка, ул. Мира, 26 б»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование  и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | - | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2028 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026 год | 2027  год | 2028  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **309 033,4** | **9 033,4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **300 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 309 033,4 | 9 033,4 | - | - | - | - | 300 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **309 033,4** | **9 033,4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **300 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 309 033,4 | 9 033,4 | - | - | - | - | 300 000,0 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 19

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Обеспечение инженерной инфраструктурой

социально значимых объектов в с. Адербиевка г. Геленджика»

(проектирование и строительство инженерных сооружений

водоснабжения и водоотведения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | 25 м3 в час | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2028 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026 год | 2027  год | 2028  год | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документа- | **всего** | **121 267,3** | **1 267,3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **120 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| ции) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 121 267,3 | 1 267,3 | - | - | - | - | 120 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **121 267,3** | **1 267,3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **120 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 121 267,3 | 1 267,3 | - | - | - | - | 120 000,0 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 20

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Система ливнеотведения по

ул. Школьной в с. Пшада г. Геленджика»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | - | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2028 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026 год | 2027  год | 2028  год | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | **всего** | **8 390,0** | **390,0** | **-** | **-** | | **-** | **8 000,0** | **-** | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - | - | |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | | - | - | - | |
| местный бюджет | 8 390,0 | 390,0 | - | - | | - | 8 000,0 | - | |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | **всего** | **8 390,0** | **390,0** | **-** | **-** | | **-** | **8 000,0** | **-** | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - | - | |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | | - | - | - | |
| местный бюджет | 8 390,0 | 390,0 | - | - | | - | 8 000,0 | - | |
| иные  источники | - | - | - | - | | - | - | - | |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 21

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Реконструкция очистных сооружений канализации «Кабардинка»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 15 000 м3 | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2025 год | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | |
| предшествующий период | 2024  год | | 2025  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **2 067 407,0** | **45 217,7** | **1 529 489,8** | **492 699,5** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | 2 057 069,9 | 44 991,6 | 1 521 842,3 | 490 236,0 |
| местный бюджет | 10 337,1 | 226,1 | 7 647,5 | 2 463,5 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **2 067 407,0** | **45 217,7** | **1 529 489,8** | **492 699,5** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | 2 057 069,9 | 44 991,6 | 1 521 842,3 | 490 236,0 |
| местный бюджет | 10 337,1 | 226,1 | 7 647,5 | 2 463,5 |
| иные  источники | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 22

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Система защиты города Геленджик от поверхностных стоков»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | 139,73 км | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2027 год | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026 год | 2027  год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **62 678 843,2** | **1 143 506,9** | **-** | **-** | **-** | **61 535 336,3** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | 59 544 898,0 | 1 086 331,5 | - | - | - | 58 458 566,5 |
| местный бюджет | 3 133 945,2 | 57 175,4 | - | - | - | 3 076 769,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **62 678 843,2** | **1 143 506,9** | **-** | **-** | **-** | **61 535 336,3** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | 59 544 898,0 | 1 086 331,5 | - | - | - | 58 458 566,5 |
| местный бюджет | 3 133 945,2 | 57 175,4 | - | - | - | 3 076 769,8 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 23

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Строительство улицы местного значения в районе жилой застройки

от с/п «Факел» до пер. Студенческого в с. Дивноморское г. Геленджика»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | 1,593 км | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2027 год | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026 год | 2027  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость | **всего** | **199 404,3** | **13 895,0** | **-** | **-** | **-** | **185 509,3** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - |
| объекта капитального строительства | местный бюджет | 199 404,3 | 13 895,0 | - | - | - | 185 509,3 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **199 404,3** | **13 895,0** | **-** | **-** | **-** | **185 509,3** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | -- | - | - | - |
| местный бюджет | 199 404,3 | 13 895,0 | - | - | - | 185 509,3 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 24

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Дом культуры по ул.Красной в с.Пшада г. Геленджика»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | - | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2028 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026 год | 2027  год | 2028  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая пре- дельная) стоимость | **всего** | **211 531,4** | **-** | **11 531,4** | **-** | **-** | **-** | **200 000,0** |
| федеральный  бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| объекта капитального строительства | местный бюджет | 211 531,4 | - | 11 531,4 | - | - | - | 200 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **211 531,4** | **-** | **11 531,4** | **-** | **-** | **-** | **200 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 211 531,4 | - | 11 531,4 | - | - | - | 200 000,0 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 25

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Культурно - досуговый центр в хут. Джанхот г. Геленджика»

(проектирование и строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | - | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2028 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | |
| предшест- вующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026 год | 2027  год | 2028  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или | **всего** | **146 867,6** | **-** | **-** | **6 867,6** | **-** | **-** | **140 000,0** |
| федераль- ный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 146 867,6 | - | - | 6 867,6 | - | - | 140 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **146 867,6** | **-** | **-** | **6 867,6** | **-** | **-** | **140 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 146 867,6 | - | - | 6 867,6 | - | - | 140 000,0 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 26

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

в с. Возрождение (сетями водоснабжения)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | - | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2028 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026 год | 2027  год | 2028  год | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **2 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 200,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный  бюджет | 2 200,0 | - | - | - | - | - | 2 200,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **2 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 200,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2 200,0 | - | - | - | - | - | 2 200,0 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 27

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

в с. Возрождение (сетями электроснабжения)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | - | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2028 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026 год | 2027  год | 2028  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость | **всего** | **2 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 200,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2 200,0 | - | - | - | - | - | 2 200,0 |
| объекта капитального строительства  Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **2 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 200,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2 200,0 | - | - | - | - | - | 2 200,0 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 28

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в с.Михайловский Перевал (сетями водоснабжения)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том чис-ле с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | - | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2028 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026 год | 2027  год | 2028  год | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **2 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 200,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2 200,0 | - | - | - | - | - | 2 200,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **2 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 200,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2 200,0 | - | - | - | - | - | 2 200,0 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 29

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в с.Михайловский Перевал (сетями электроснабжения)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | - | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2028 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026 год | 2027  год | 2028  год | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной | **всего** | **2 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 200,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2 200,0 | - | - | - | - | - | 2 200,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **2 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 200,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2 200,0 | - | - | - | - | - | 2 200,0 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 30

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в с. Михайловский Перевал (сетями газоснабжения)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том чис-ле с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | - | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2028 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026 год | 2027  год | 2028  год | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **2 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 200,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2 200,0 | - | - | - | - | - | 2 200,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **2 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 200,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2 200,0 | - | - | - | - | - | 2 200,0 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова

Приложение 31

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2024-2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в с.Тешебс (сетями электроснабжения)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | - | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2028 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | | | |
| предшествующий период | 2024  год | 2025  год | | 2026 год | 2027  год | 2028  год | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной | | **всего** | **2 200,0** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **2 200,0** | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - | - | |
| проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | | - | - | - | |
| местный бюджет | 2 200,0 | - | - | - | | - | - | 2 200,0 | |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | **всего** | **2 200,0** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **2 200,0** | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - | - | |
| бюджет Краснодарского края | - | - | - | - | | - | - | - | |
| местный бюджет | 2 200,0 | - | - | - | | - | - | 2 200,0 | |
| иные  источники | - | - | - | - | | - | - | - | |

Исполняющий обязанности начальника

управления строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.М. Зайкова