О внесении изменений в муниципальную программу

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального

образования город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы,

утвержденную постановлением администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 18 декабря 2019 года №3002

(в редакции постановления администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 30 декабря 2020 года №2860)

В целях уточнения объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года №3002, руководствуясь статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 19 ноября 2021 года №-376 ФЗ), статьями 8, 36, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 декабря 2020 года №331 «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 сентября 2021 года № 415), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года №3002 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 декабря 2020 года №2860) (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org).

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик	А.А. Богодистов

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от ____________ №_______

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в муниципальную программу

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального

образования город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы,

утвержденную постановлением администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 18 декабря 2019 года №3002

(в редакции постановления администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 30 декабря 2020 года №2860)

1. Строку 3 паспорта муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

«

Участники муниципальной программы	администрация муниципального образования город-курорт Геленджик; управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик; управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

».

2. Строку 11 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов	объем финансирования муниципальной программы составляет 3 785 769,2 тыс. рублей и 11 400,0*тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 6 468,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1 370,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 560,1 тыс. рублей; 2022 год – 1 273,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 132,7 тыс. рублей; 2024 год – 1 132,7 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 2 762 621,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 3 867,7 тыс. рублей; 2021 год – 38 560,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 687,6 тыс. рублей; 2023 год – 1 641,3 тыс. рублей; 2024 год – 863 350,0 тыс. рублей; 2025 год – 1 853 513,9 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) – 976 827,2 тыс. рублей и 11 400,0* тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 84 725,8 тыс. рублей; 2021 год – 338 220,3 тыс. рублей; 11 400,0*тыс. рублей; 2022 год – 233 386,5 тыс. рублей; 2023 год – 30 330,0 тыс. рублей; 2024 год – 98 134,8 тыс. рублей; 2025 год – 192 029,8 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 39 852,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 8 852,4 тыс. рублей; 2021 год – 7 000,0 тыс. рублей; 2022 год – 8 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 8 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 8 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей

».

3. Дополнить паспорт Программы строкой следующего содержания:

* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году.

4. Таблицу № 1 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик

в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей	Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель
всего	в разрезе источников финансирования
федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель – создание условий для устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик
1.1	Задача: Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребности муниципального образования город-курорт Геленджик
1.1.1	Основное мероприятие: «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик», в том числе:	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	126 013,2	0,0	0,0	126 013,2	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	126 013,2	0,0	0,0	126 013,2	0,0	Х
1.1.1.1	Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры в городе Геленджике путем заключения Концессионного соглашения	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности объекта: 2021 год – 100%	администрация муниципального образования город-курорт Геленджик
2021	105 263,2	0,0	0,0	105 263,2	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	105 263,2	0,0	0,0	105 263,2	0,0	Х
1.1.1.2	Выполнение полевых и камеральных работ с целью оценки перспектив обнаружения значимых для хозяйственно-бытового водоснабжения источников пресных вод на территории муниципального образования город-курорт Геленджик	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	обнаружение источников пресных вод	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
2021	20 750,0	0,0	0,0	20 750,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	20 750,0	0,0	0,0	20 750,0	0,0	Х
1.2	Задача: Исполнение судебных решений о сносе самовольных построек
1.2.1	Основное мероприятие: «Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками», в том числе:	2020	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	60 300,0	0,0	0,0	60 300,0	0,0	Х
1.2.1.1	Снос самовольной постройки - многоквартирного дома, состоящего из трех зданий под литерами «А», «Б», «В», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0404010:0015, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 79, на основании решения Геленджикского городского суда	2020	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	проект сноса (демонтажа) самовольно возведенного объекта 2022 г. – 1шт.	администрация муниципального образования город-курорт Геленджик
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	60 300,0	0,0	0,0	60 300,0	0,0	Х
1.3	Задача: Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов
1.3.1	Основное мероприятие: «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных домов», в том числе:	2020	17 448,4	0,0	0,0	17 448,4	0,0
2021	3 418,8	0,0	0,0	3 418,8	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	20 867,2	0,0	0,0	20 867,2	0,0	Х
1.3.1.1	Возмещение стоимости изымаемых объектов недвижимого имущества по адресу: г.Геленджик, ул.Островского, д.8	2020	17 448,4	0,0	0,0	17 448,4	0,0	выкуп земельного участка под многоквартирным домом – 1 шт.	управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
2021	3 418,8	0,0	0,0	3 418,8	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	20 867,2	0,0	0,0	20 867,2	0,0	Х
Итого	2020	17 748,4	0,0	0,0	17 748,4	0,0
2021	129 432,0	0,0	0,0	129 432,0	0,0
2022	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	207 180,4	0,0	0,0	207 180,4	0,0	Х

».

5. Таблицу № 2 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица№ 2

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей
всего	в разрезе источников финансирования
федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники

1	2	3	4	5	6
Основное мероприятие
2020	17 748,4	0,0	0,0	17 748,4	0,0
2021	129 432,0	0,0	0,0	129 432,0	0,0
2022	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего	207 180,4	0,0	0,0	207 180,4	0,0
Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы
2020	39 650,2	0,0	0,0	39 650,2	0,0
2021	120 016,4	0,0	0,0	120 016,4	0,0
11 400,0*	11 400,0*
2022	146 562,9	0,0	0,0	146 562,9	0,0
2023	5 515,0	0,0	0,0	5 515,0	0,0
2024	923 300,0	0,0	861 708,7	61 591,3	0,0
2025	2 018 934,2	0,0	1 853 513,9	165 420,3	0,0
Всего по подпрограмме	3 253 978,7	0,0	2 715 222,6	538 756,1	0,0
11 400,0*	11 400,0*
Подпрограмма «Жилище» на 2020-2025 годы
2020	19 843,1	1 370,0	3 867,7	5 753,0	8 852,4
2021	22 736,4	1 560,1	2 403,6	11 772,7	7 000,0
2022	14 366,1	1 273,0	1 687,6	3 405,5	8 000,0
2023	14 179,5	1 132,7	1 641,3	3 405,5	8 000,0
2024	16 579,5	1 132,7	1 641,3	5 805,5	8 000,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме	87 704,6	6 468,5	11 241,5	30 142,2	39 852,4
Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы
2020	21 574,2	0,0	0,0	21 574,2	0,0
2021	113 156,2	0,0	36 157,0	76 999,2	0,0
2022	23 418,1	0,0	0,0	23 418,1	0,0
2023	21 409,5	0,0	0,0	21 409,5	0,0
2024	30 738,0	0,0	0,0	30 738,0	0,0
2025	26 609,5	0,0	0,0	26 609,5	0,0
Всего по подпрограмме	236 905,5	0,0	36 157,0	200 748,5	0,0
Общий объем финансирования по муниципальной программе
2020	98 815,9	1 370,0	3 867,7	84 725,8	8 852,4
2021	385 341,0	1 560,1	38 560,6	338 220,3	7 000,0
11 400,0*	11 400,0*
2022	244 347,1	1 273,0	1 687,6	233 386,5	8 000,0
2023	41 104,0	1 132,7	1 641,3	30 330,0	8 000,0
2024	970 617,5	1 132,7	863 350,0	98 134,8	8 000,0
2025	2 045 543,7	0,0	1 853 513,9	192 029,8	0,0
Всего по муниципальной программе	3 785 769,2	6 468,5	2 762 621,1	976 827,2	39 852,4
11 400,0*	11 400,0*
Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
2020	33 503,5	0,0	0,0	33 503,5	0,0
2021	113 028,8	0,0	0,0	113 028,8	0,0
11 400,0*	11 400,0*
2022	141 047,8	0,0	0,0	141 047,8	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	917 785,0	0,0	861 708,7	56 076,3	0,0
2025	2 013 419,2	0,0	1 853 513,9	159 905,3	0,0
Всего	3 218 784,3	0,0	2 715 222,6	503 561,7	0,0
11 400,0*	11 400,0*
* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году.

».

6. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции: «Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере архитектуры и строительства» на 2020-2025 годы (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от ____________________ № _______)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик

в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица изме-рения	Ста-тус	Значение целевого показателя
2018 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы
1.1	Мощность (нагрузка) в точках отведения стоков (очистные сооружения)	куб.м/ сутки	3	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.2	Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	3	24,7	21,9	21,9	20,7	18,4	18,3	18,0
1.3	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	3	26,3	29,5	32,6	33,0	33,4	29,3	23,6
1.4	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	3	45,7	46,0	46,0	46,5	47,0	47,0	47,0
1.5	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	1	38,1	41,0	42,5	42,7	42,8	42,9	42,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6	Количество расселенных аварийных многоквартирных домов	ед.	3	-	1	-	-	-	-	-
2	Подпрограмма №1 «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы
2.1	Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений	мест	3	-	-	-	-	-	280	-
2.2	Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных учреждений	мест	3	-	-	-	-	-	800	800
2.3	Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	мест	3	-	-	-	-	-	-	1550
2.4	Количество построенных спортивных залов	ед.	3	-	-	2	1	-	-	-
2.5	Количество обеспеченных социально значимых объектов инженерной инфраструктурой	ед.	3	-	-	1	-	-	-	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик	%	3	-	-	-	-	-	-	0,21
3	Подпрограмма «Жилище» на 2020-2025 годы
3.1	Количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	количе-ство семей	3	12	9	5	6	6	6	-
3.2	Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей	шт.	3	-	-	-	-	-	214	-
4	Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы
4.1	Количество разработанной документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Геленджик (проект планировки и проект межевания территории)	шт.	3	1	-	-	-	-	3	1
4.2	Количество топографо-геодезических работ на земельных участках муниципального образования город-курорт Геленджик	100 кв.м	3	446	446	446	446	446	446	446
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3	Количество разработанных карт (планов) территории населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик	шт.	3	-	-	-	14	-	-	-
4.4	Количество разработанных проектов внесения изменений в генеральный план муниципального образования город-курорт Геленджик - городского округа	шт.	3	-	-	1	-	-	-	-
4.5	Цифровое описание и отображение объектов на картах генерального плана муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793»	%	3	0	0	100	100	100	100	100
4.6	Количество демонтируемых рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования город-курорт Геленджик	ед.	3	-	10	22	10	10	10	10

».

7. Строку 8 паспорта подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы Программы (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов	общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 253 978,7 тыс. рублей, 11 400,0* тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 2 715 222,6 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 861 708,7 тыс. рублей; 2025 год – 1 853 513,9 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 538 756,1 тыс. рублей, 11 400,0*тыс. рублей, из них по годам: 2020 год – 39 650,2 тыс. рублей; 2021 год – 120 016,4тыс. рублей; 11 400,0* тыс. рублей; 2022 год – 146 562,9 тыс. рублей; 2023 год – 5 515,0 тыс. рублей; 2024 год – 61 591,3 тыс. рублей; 2025 год – 165 420,3 тыс. рублей

».

8. Дополнить паспорт Подпрограммы строкой следующего содержания:

* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году.

9. Таблицу №1 раздела 3 Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей
всего	в разрезе источников финансирования
федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
2020	39 650,2	0,0	0,0	39 650,2	0,0
2021	120 016,4	0,0	0,0	120 016,4	0,0
11 400,0*	11 400,0*
2022	146 562,9	0,0	0,0	146 562,9	0,0
2023	5 515,0	0,0	0,0	5 515,0	0,0
2024	923 300,0	0,0	861 708,7	61 591,3	0,0
2025	2 018 934,2	0,0	1 853 513,9	165 420,3	0,0
Всего по подпрограмме	3 253 978,7	0,0	2 715 222,6	538 756,1	0,0
11 400,0*	11 400,0*
Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
2020	33 503,5	0,0	0,0	33 503,5	0,0
2021	113 028,8	0,0	0,0	113 028,8	0,0
11 400,0*	11 400,0*
2022	141 047,8	0,0	0,0	141 047,8	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	917 785,0	0,0	861 708,7	56 076,3	0,0
2025	2 013 419,2	0,0	1 853 513,9	159 905,3	0,0
Всего	3 218 784,3	0,0	2 715 222,6	503 561,7	0,0
11 400,0*	11 400,0*
* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году.

».

10. Приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение

к подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей	Непосред-ственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель
всего	в разрезе источников финансирования
федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель: повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры
1.1	Задача №1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, направленных на создание новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях
1.1.1	Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование», в том числе:	2020	23 746,1	0,0	0,0	23 746,1	0,0
2021	31 525,7	0,0	0,0	31 525,7	0,0
11 400,0*	11 400,0*
2022	46 534,7	0,0	0,0	46 534,7	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	917 785,0	0,0	861 708,7	56 076,3	0,0
2025	1 946 195,0	0,0	1 831 293,6	114 901,4	0,0
всего	2 965 786,5	0,0	2 693 002,3	272 784,2	0,0
11 400,0*	11 400,0*	Х
1.1.1.1	Проектирование и строительство детского сада по ул. Революционной, 87 в с.Кабардинка г.Геленджика	2020	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	120 мест	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление строительства)
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	105 785,0	0,0	94 148,7	11 636,3	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	105 790,1	0,0	94 148,7	11 641,4	0,0	Х
1.1.1.2	Проектирование и строительство здания детского сада по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г. Геленджика	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 мест	управление строительства
2021	5 400,0	0,0	0,0	5 400,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	64 000,0	0,0	56 960,0	7 040,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	69 400,0	0,0	56 960,0	12 440,0	0,0	Х
1.1.1.3	Проектирование и строительство детского сада в микрорайоне Марьинский, г. Геленджик	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 мест	управление строительства
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	6 100,0	0,0	0,0	6 100,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	68 000,0	0,0	64 600,0	3 400,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	74 100,0	0,0	64 600,0	9 500,0	0,0	Х
1.1.1.4	Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени П.Д.Стерняевой муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенного по адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Революционная, 10	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400 мест	управление строительства
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	7 900,0	0,0	0,0	7 900,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	340 000,0	0,0	323 000,0	17 000,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	347 900,0	0,0	323 000,0	24 900,0	0,0	Х
1.1.1.5	Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна, расположенного по адресу: г.Геленджик, микрорайон Парус, д.25	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400 мест	управление строительства
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	9 650,0	0,0	0,0	9 650,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	340 000,0	0,0	323 000,0	17 000,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	349 650,0	0,0	323 000,0	26 650,0	0,0
1.1.1.6	Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, 2	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400 мест	управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее-управление образования)
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	293 195,0	0,0	260 943,6	32 251,4	0,0
всего	293 195,0	0,0	260 943,6	32 251,4	0,0	Х
1.1.1.7	Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4, расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.Халтурина, 38	2020	86,5	0,0	0,0	86,5	0,0	400 мест	управление строительства
2021	2 578,1	0,0	0,0	2 578,1	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	340 000,0	0,0	323 000,0	17 000,0	0,0
всего	342 664,6	0,0	323 000,0	19 664,6	0,0	Х
1.1.1.8	Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н	2020	23 654,5	0,0	0,0	23 654,5	0,0	1550 мест	управление строительства
2021	23 547,6	0,0	0,0	23 547,6	0,0
11 400,0*	0,0	0,0	11 400,0*	0,0
2022	13 784,7	0,0	0,0	13 784,7	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	1 313 000,0	0,0	1 247 350,0	65 650,0	0,0
всего	1 373 986,8	0,0	1 247 350,0	126 636,8	0,0	Х
11 400,0*	11 400,0*
1.1.1.9	Проектирование и строительство центра дополнительного образования «Эрудит» по адресу: г.Геленджик, ул. Нахимова, 12а	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000 мест	управление образования
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	9 100,0	0,0	0,0	9 100,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	9 100,0	0,0	0,0	9 100,0	0,0	Х
1.2	Задача №2. Строительство спортивных объектов
1.2.1	Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт», в том числе:	2020	911,3	0,0	0,0	911,3	0,0
2021	49 968,4	0,0	0,0	49 968,4	0,0
2022	60 095,9	0,0	0,0	60 095,9	0,0
2023	250,1	0,0	0,0	250,1	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	46 292,4	0,0	22 220,3	24 072,1	0,0
всего	157 518,1	0,0	22 220,3	135 297,8	0,0	Х
1.2.1.1	Проектирование и строительство спортивного зала единоборств в г. Геленджик, б/н	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 350 кв.м	управление строительства
2021	7 898,2	0,0	0,0	7 898,2	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	250,1	0,0	0,0	250,1	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	46 292,4	0,0	22 220,3	24 072,1	0,0
всего	54 440,7	0,0	22 220,3	32 220,4	0,0	Х
1.2.1.2	Проектирование и строительство спортивного зала, расположенного по ул. Красной в с. Пшада г.Геленджика	2020	31,5	0,0	0,0	31,5	0,0	970 кв.м	управление строительства
2021	24 000,0	0,0	0,0	24 000,0	0,0
2022	60 095,9	0,0	0,0	60 095,9	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	84 127,4	0,0	0,0	84 127,4	0,0	Х
1.2.1.3	Консервация объекта: «Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Солнцедарской, б/н в микрорайоне «Северный» г.Геленджика»	2020	876,0	0,0	0,0	876,0	0,0	1 шт.	управление строительства
2021	876,0	0,0	0,0	876,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	1 752,0	0,0	0,0	1 752,0	0,0	Х
1.2.1.4	Консервация объекта: «Спортивный зал по ул. Горной, 23 в с. Дивноморское г.Геленджика»	2020	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	1 шт.	управление строительства
2021	996,0	0,0	0,0	996,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	999,8	0,0	0,0	999,8	0,0	Х
1.2.1.5	Проектирование и строительство комплексной спортивно-игровой площадки по ул. Центральной б/н в с. Виноградное г. Геленджика	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 210 кв.м	управление строительства
2021	8841,5	0,0	0,0	8841,5	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	8841,5	0,0	0,0	8841,5	0,0	Х
1.2.1.6	Проектирование и строительство комплексной спортивно-игровой площадки в мкр. Дооб-2 б/н в с. Кабардинка г. Геленджика	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 218 кв.м	управление строительства
2021	7356,7	0,0	0,0	7356,7	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	7356,7	0,0	0,0	7356,7	0,0	Х
1.3	Задача №3. Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов
1.3.1	Строительство объектов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе:	2020	3 222,3	0,0	0,0	3 222,3	0,0
2021	23 390,0	0,0	0,0	23 390,0	0,0
2022	25 701,2	0,0	0,0	25 701,2	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	20 931,8	0,0	0,0	20 931,8	0,0
всего	73 245,3	0,0	0,0	73 245,3	0,0	Х
1.3.1.1	Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов в с. Адербиевка г. Геленджика (проектирование и строительство инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения)	2020	1 267,3	0,0	0,0	1 267,3	0,0	25 куб.м/ч	управление строительства
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	7 504,2	0,0	0,0	7 504,2	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	20 931,8	0,0	0,0	20 931,8	0,0
всего	29 703,3	0,0	0,0	29 703,3	0,0	Х
1.3.1.2	Проектирование и строительство станции биологической очистки сточных вод на р. Су-Аран по ул.Островского и 9 блочных КНС в местах пересечения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации на набережной, в районе улиц Маячной, Морской, Садовой, Советской, Чайковского, Курзальной, Грибоедова, Гринченко, Крымской в г.Геленджике	2020	1 955,0	0,0	0,0	1 955,0	0,0	9 шт.	управление строительства
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	1 955,0	0,0	0,0	1 955,0	0,0	Х
1.3.1.3	Проектирование и строительство Пшадского группового водопровода в г.Геленджике	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	подготовка технико-экономического обоснования 1 шт	управление строительства
2021	20 200,0	0,0	0,0	20 200,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	20 200,0	0,0	0,0	20 200,0	0,0	Х
1.3.1.4	Проектирование и строительство системы ливнеотведения по ул.Школьной в с.Пшада г.Геленджика	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	разработка ПСД -1 шт.	управление строительства
2021	390,0	0,0	0,0	390,0	0,0
2022	7 730,0	0,0	0,0	7 730,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	8 120,0	0,0	0,0	8 120,0	0,0	Х
1.3.1.5	Реконструкция лотка ливневой канализации по ул. Крымской в г. Геленджике	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	разработка ПСД -1 шт.	управление строительства
2021	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0	Х
1.3.1.6	Реконструкция существующего лотка дождевой канализации по ул.Советской от ул.Пионерской до ул.Новороссийской в г.Геленджике	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	разработка ПСД -1 шт.	управление строительства
2021	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	Х
1.3.1.7	Проектирование и строительство комплекса сооружений инженерной инфраструктуры по обеспечению доступа на территорию пляжа, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, вблизи санатория «Факел» с ул. Курортная	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	разработка ПСД -1 шт.	управление строительства
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	10 467,0	0,0	0,0	10 467,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	10 467,0	0,0	0,0	10 467,0	0,0	Х
1.4	Задача №4. Обеспечение выполнения функций в сфере строительства
1.4.1	Осуществление в пределах полномочий управления и координации управления строительства, в том числе:	2020	5 266,9	0,0	0,0	5 266,9	0,0
2021	5 115,6	0,0	0,0	5 115,6	0,0
2022	5 515,1	0,0	0,0	5 515,1	0,0
2023	5 264,9	0,0	0,0	5 264,9	0,0
2024	5 515,0	0,0	0,0	5 515,0	0,0
2025	5 515,0	0,0	0,0	5 515,0	0,0
всего	32 192,5	0,0	0,0	32 192,5	0,0	Х
1.4.1.1	Содержание управления строительства	2020	5 266,9	0,0	0,0	5 266,9	0,0	обеспечение деятельности управления строительства	управление строительства
2021	5 115,6	0,0	0,0	5 115,6	0,0
2022	5 515,1	0,0	0,0	5 515,1	0,0
2023	5 264,9	0,0	0,0	5 264,9	0,0
2024	5 515,0	0,0	0,0	5 515,0	0,0
2025	5 515,0	0,0	0,0	5 515,0	0,0
всего	32 192,5	0,0	0,0	32 192,5	0,0	Х
1.5	Задача №5. Улучшение качества транспортной инфраструктуры
1.5.1	Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе:	2020	6 503,6	0,0	0,0	6 503,6	0,0	управление строительства
2021	10 016,7	0,0	0,0	10 016,7	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	16 520,3	0,0	0,0	16 520,3	0,0	Х
1.5.1.1	Проектирование и строительство улицы местного значения в районе жилой застройки от с/п «Факел» до пер. Студенческого в с.Дивноморское г.Геленджика	2020	6 503,6	0,0	0,0	6 503,6	0,0	разработка ПСД -1 шт.	управление строительства
2021	2 500,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	9 003,6	0,0	0,0	9 003,6	0,0	Х
1.5.1.2	Проектирование и строительство пешеходного перехода через ул. Солнцедарскую в районе выхода из Андреевского парка в г. Геленджике	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	разработка ПСД -1 шт.	управление строительства
2021	7 516,7	0,0	0,0	7 516,7	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	7 516,7	0,0	0,0	7 516,7	0,0	Х
1.6	Задача №6. Строительство учреждений культурно-досугового типа
1.6.1	Строительство и реконструкция объектов отрасли «Культура», в том числе:	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	8 716,0	0,0	0,0	8 716,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	8 716,0	0,0	0,0	8 716,0	0,0	Х
1.6.1.1	Проектирование и строительство Дома культуры, расположенного по ул.Красной в с.Пшада г.Геленджика	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	разработка ПСД -1 шт.	управление строительства
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	8 716,0	0,0	0,0	8 716,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	8 716,0	0,0	0,0	8 716,0	0,0	Х
Итого по подпрограмме	2020	39 650,2	0,0	0,0	39 650,2	0,0
2021	120 016,4	0,0	0,0	120 016,4	0,0
11 400,0*	11 400,0*
2022	146 562,9	0,0	0,0	146 562,9	0,0
2023	5 515,0	0,0	0,0	5 515,0	0,0
2024	923 300,0	0,0	861 708,7	61 591,3	0,0
2025	2 018 934,2	0,0	1 853 513,9	165 420,3	0,0
всего	3 253 978,7	0,0	2 715 222,6	538 756,1	0,0
11 400,0*	0,0	0,0	11 400,0*	0,0
* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году.

».

11. Строку 8 паспорта подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов	общий объем финансирования подпрограммы составляет 236 905,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 36 157,0 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 36 157,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 200 748,5 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год – 21 574,2 тыс. рублей; 2021 год – 76 999,2 тыс. рублей; 2022 год – 23 418,1 тыс. рублей; 2023 год – 21 409,5 тыс. рублей; 2024 год – 30 738,0 тыс. рублей; 2025 год – 26 609,5 тыс. рублей

».

12. Таблицу № 1 раздела 3 подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей
всего	в разрезе источников финансирования
федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы
2020	21 574,2	0,0	0,0	21 574,2	0,0
2021	113 156,2	0,0	36 157,0	76 999,2	0,0
2022	23 418,1	0,0	0,0	23 418,1	0,0
2023	21 409,5	0,0	0,0	21 409,5	0,0
2024	30 738,0	0,0	0,0	30 738,0	0,0
2025	26 609,5	0,0	0,0	26 609,5	0,0
Всего по подпрограмме	236 905,5	0,0	36 157,0	200 748,5	0,0

».

13. Приложение к подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

«Приложение

к подпрограмме «Подготовка

градостроительной и

землеустроительной

документации на территории

муниципального

образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории

муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей	Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель
всего	в разрезе источников финансирования
федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	вне-бюд-жетные источ-ники

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель - обеспечение актуализации документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик
1.1	Задача - организация разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды
1.1.1	Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе:	2020	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0
2021	91 710,0	0,0	36 157,0	55 553,0	0,0
2022	2 900,0	0,0	0,0	2 900,0	0,0
2023	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0
2024	10 228,5	0,0	0,0	10 228,5	0,0
2025	6 100,0	0,0	0,0	6 100,0	0,0
всего	112 738,5	0,0	36 157,0	76 581,5	0,0	Х
1.1.1.1	Топографо-геодезические работы земельных участков муниципального образования город-курорт Геленджик	2020	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	выполнение топографо-геодезических работ на 446 сотках ежегодно	управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее- управление архитектуры и градостроительства)
2021	1200,0	0,0	0,0	1200,0	0,0
2022	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
2023	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
2024	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
2025	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
всего	3 700,0	0,0	0,0	3 700,0	0,0	Х
1.1.1.2	Подготовка карт (планов) территории населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	подготовка карт (планов) 14 населенных пунктов в 2022 году	управление архитектуры и градо-строительства
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	Х
1.1.1.3	Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, Северной щели с. Прасковеевка г. Геленджика	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	подготовка 1 проекта планировки	управление архитектуры и градо-строительства
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	3 648,5	0,0	0,0	3 648,5	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	3 648,5	0,0	0,0	3 648,5	0,0	Х
1.1.1.4	Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, западной части с. Прасковеевка г. Геленджика	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	подготовка 1 проекта планировки	управление архитектуры и градо-строительства
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	Х
1.1.1.5	Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, восточной части хут. Широкая щель г. Геленджика	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	подготовка 1 проекта планировки	управление архитектуры и градо-строительства
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	2 680,0	0,0	0,0	2 680,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	2 680,0	0,0	0,0	2 680,0	0,0	Х
1.1.1.6	Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, восточной части с. Адербиевка г. Геленджика	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	подготовка 1 проекта планировки	управление архитектуры и градо-строительства
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	5 200,0	0,0	0,0	5 200,0	0,0
всего	5 200,0	0,0	0,0	5 200,0	0,0	Х
1.1.1.7	Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город-курорт Геленджик	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	подготовка 1 проекта внесения изменений в генеральный план	управление архитектуры и градо-строительства
2021	89 038,0	0,0	36 157,0	52 881,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	89 038,0	0,0	36 157,0	52 881,0	0,0	Х
1.1.1.8	Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования город-курорт Геленджик	2020	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	демонтаж рекламных конструкций 10 шт. ежегодно	управление архитектуры и градо-строительства
2021	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0
2022	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0
2023	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0
2024	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0
2025	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0
всего	2 400,0	0,0	0,0	2 400,0	0,0	Х
1.1.1.9	Подготовка эскизного проекта общественного пространства в городе Геленджике	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	подготовка 1 эскизного проекта	управление архитектуры и градо-строительства
2021	1 072,0	0,0	0,0	1 072,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	1 072,0	0,0	0,0	1 072,0	0,0
1.2	Задача - обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства
1.2.1	Обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства, в том числе:	2020	20 674,2	0,0	0,0	20 674,2	0,0	управление архитектуры и градо-строительства
2021	21 446,2	0,0	0,0	21 446,2	0,0
2022	20 518,1	0,0	0,0	20 518,1	0,0
2023	20 509,5	0,0	0,0	20 509,5	0,0
2024	20 509,5	0,0	0,0	20 509,5	0,0
2025	20 509,5	0,0	0,0	20 509,5	0,0
всего	124 167,0	0,0	0,0	124 167,0	0,0	Х
1.2.1.1	Содержание управления архитектуры и градостроительства	2020	20 674,2	0,0	0,0	20 674,2	0,0	выполнение функций управления архитектуры и градостроительства	управление архитектуры и градо-строительства
2021	21 446,2	0,0	0,0	21 446,2	0,0
2022	20 518,1	0,0	0,0	20 518,1	0,0
2023	20 509,5	0,0	0,0	20 509,5	0,0
2024	20 509,5	0,0	0,0	20 509,5	0,0
2025	20 509,5	0,0	0,0	20 509,5	0,0
всего	124 167,0	0,0	0,0	124 167,0	0,0	Х
Итого по подпрограмме	2020	21 574,2	0,0	0,0	21 574,2	0,0
2021	113 156,2	0,0	36 157,0	76 999,2	0,0
2022	23 418,1	0,0	0,0	23 418,1	0,0
2023	21 409,5	0,0	0,0	21 409,5	0,0
2024	30 738,0	0,0	0,0	30 738,0	0,0
2025	26 609,5	0,0	0,0	26 609,5	0,0
всего	236 905,5	0,0	36 157,0	200 748,5	0,0

».

14. Приложение 6 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 6

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Детский сад по ул. Революционной, 87 в с. Кабардинка г. Геленджика»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	120 мест
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2024 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источ-ник финан-сиро- вания (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
пред-шест-вующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации)	всего	109 795,1	4 010,1	-	-	-	105 785,0	-
феде-ральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	94 148,7	-	-	-	94 148,7	-
местный бюджет	15 646,4	4 010,1	-	-	-	11 636,3	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	109 795,1	4 010,1	-	-	-	105 785,0	-
федера-льный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	94 148,7	-	-	-	94 148,7	-
местный бюджет	15 646,4	4 010,1	-	-	-	11 636,3	-
иные источ-ники	-	-	-	-	-	-	-

».

15. Приложение 7 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 7

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Детский сад по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г. Геленджика»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	80 мест
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2024 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финан-сиро- вания (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
пред-шествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Предполага-емая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	70 247,1	847,1	5 400,0	-	-	64 000,0	-
федераль-ный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	56 960,0	-	-	-	-	56 960,0	-
местный бюджет	13 287,1	847,1	5 400,0	-	-	7 040,0	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляе-мых на реализацию объекта капитального строительства	всего	70 247,1	847,1	5 400,0	-	-	64 000,0	-
федераль-ный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	56 960,0	-	-	-	-	56 960,0	-
местный бюджет	13 287,1	847,1	5 400,0	-	-	7 040,0	-
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

».

16. Приложение 8 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 8

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования	город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Детский сад в микрорайоне Марьинский, г. Геленджик»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	80 мест
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2024 год
Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансиро- вания (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
пред-шествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	74 100,0	-	-	6 100,0	-	68 000,0	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	64 600,0	-	-	-	64 600,0	-
местный бюджет	9 500,0	-	-	6 100,0	-	3 400,0	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	74 100,0	-	-	6 100,0	-	68 000,0	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	64 600,0	-	-	-	64 600,0	-
местный бюджет	9 500,0	-	-	6 100,0	-	3 400,0	-
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

».

17. Приложение 9 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 9

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Блок на 400 мест на территории муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной

школы № 7 имени П.Д. Стерняевой муниципального образования

город-курорт Геленджик, расположенного по адресу:

г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 10»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	400 мест
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2024 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансиро- вания (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	347 900,0	-	-	7 900,0	-	340 000,0	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	323 000,0	-	-	-	323 000,0	-
местный бюджет	24 900,0	-	-	7 900,0	-	17 000,0	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	347 900,0	-	-	7 900,0	-	340 000,0	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	323 000,0	-	-	-	323 000,0	-
местный бюджет	24 900,0	-	-	7 900,0	-	17 000,0	-
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

».

18. Приложение 10 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 10

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Блок на 400 мест на территории муниципального

бюджетного образовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 5 имени Лейтенанта Мурадяна,

расположенного по адресу: г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 25»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	400 мест
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2024 год
Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансиро- вания (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
пред-шествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	349 650,0	-	-	9 650,0	-	340 000,0	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	323 000,0	-	-	-	-	323 000,0	-
местный бюджет	26 650,0	-	-	9 650,0	-	17 000,0	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	349 650,0	-	-	9 650,0	-	340 000,0	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	323 000,0	-	-	-	-	323 000,0	-
местный бюджет	26 650,0	-	-	9 650,0	-	17 000,0	-
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

».

19. Приложение 11 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 11

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Блок на 400 мест на территории муниципального

бюджетного образовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 2,

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, 2»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	400 мест
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 год
Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансиро- вания (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
пред-шествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации)	всего	300 134,7	6 939,7	-	-	-	-	293 195,0
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	260 943,6	-	-	-	-	-	260 943,6
местный бюджет	39 191,1	6 939,7	-	-	-	-	32 251,4
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	300 134,7	6 939,7	-	-	-	-	293 195,0
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	260 943,6	-	-	-	-	-	260 943,6
местный бюджет	39 191,1	6 939,7	-	-	-	-	32 251,4
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

».

20. Приложение 12 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 12

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Блок на 400 мест на территории муниципального

бюджетного образовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 4, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Халтурина,38»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	400 мест
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 год
Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансирования (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
пред-шествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации)	всего	348 635,0	6 056,9	2 578,1	-	-	-	340 000,0
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	323 000,0	-	-	-	-	-	323 000,0
местный бюджет	25 635,0	6 056,9	2 578,1	-	-	-	17 000,0
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	348 635,0	6 056,9	2 578,1	-	-	-	340 000,0
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	323 000,0	-	-	-	-	-	323 000,0
местный бюджет	25 635,0	6 056,9	2 578,1	-	-	-	17 000,0
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

».

21. Приложение 13 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 13

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство школы на 1550 мест,

расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	1550 мест
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 год
Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансиро- вания (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
пред-шествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации)	всего	1 373 986,8	12 254,5	34 947,6	13 784,7	-	-	1 313 000,0
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	1 247 350,0	-	-	-	-	-	1 247 350,0
местный бюджет	126 636,8	12 254,5	34 947,6	13 784,7	-	-	65 650,0
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	1 373 986,8	12 254,5	34 947,6	13 784,7	-	-	1 313 000,0
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	1 247 350,0	-	-	-	-	-	1 247 350,0
местный бюджет	126 636,8	12 254,5	34 947,6	13 784,7	-	-	65 650,0
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

».

22. Приложение 14 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 14

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Спортивный зал единоборств, расположенный по адресу: г. Геленджик, б/н (проектирование и строительство) »

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	1350 кв.м
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2026 год
Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансиро- вания (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
пред-шествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	54 440,7	-	7 898,2	-	-	-	46 542,5
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	22 220,3	-	-	-	-	-	22 220,3
местный бюджет	32 220,4	-	7 898,2	-	250,1	-	24 072,1
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	54 440,7	-	7 898,2	-	-	-	46 542,5
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	22 220,3	-	-	-	-	-	22 220,3
местный бюджет	32 220,4	-	7 898,2	-	250,1	-	24 072,1
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

».

23. Приложение 15 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 15

к муниципальной программе муниципального образования город-

курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Обеспечение инженерной инфраструктурой

социально значимых объектов в с. Адербиевка г. Геленджика

(проектирование и строительство инженерных сооружений

водоснабжения и водоотведения)»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	25 куб.м в час
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансиро- вания (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	29 703,3	1 267,3	-	7 504,2	-	-	20 931,8
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	29 703,3	1 267,3	-	7 504,2	-	-	20 931,8
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	29 703,3	1 267,3	-	7 504,2	-	-	20 931,8
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	29 703,3	1 267,3	-	7 504,2	-	-	20 931,8
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

».

24. Приложение 16 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 16

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Спортивный зал, расположенный по адресу: г. Геленджик,

с. Пшада, ул. Красная»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	970 кв.м
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2022 год
Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансиро- вания (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации)	всего	84 865,7	769,8	24 000,0	60 095,9	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	84 865,7	769,8	24 000,0	60 095,9	-	-	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	84 865,7	769,8	24 000,0	60 095,9	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	84 865,7	769,8	24 000,0	60 095,9	-	-	-
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

».

25. Приложение 17 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 17

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Комплексная спортивно-игровая площадка по ул. Центральной б/н

в с. Виноградное г. Геленджика»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	1210 кв.м
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2021 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансиро- вания (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7

Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проект-ной документации)	всего	9 324,4	482,9	8 841,5	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-
местный бюджет	9 324,4	482,9	8 841,5	-	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	9 324,4	482,9	8 841,5	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-
местный бюджет	9 324,4	482,9	8 841,5	-	-
иные источники	-	-	-	-	-

».

26. Приложение 18 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 18

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Комплексная спортивно-игровая площадка в мкр. Дооб-2 б/н

в с. Кабардинка г. Геленджика»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	1218 кв.м
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2021 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансиро- вания (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7

Сметная стоимость объ- екта капитального строительства (при наличии утвержденной проект- ной документации)	всего	7 843,2	486,5	7 356,7	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-
местный бюджет	7 843,2	486,5	7 356,7	-	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	7 843,2	486,5	7 356,7	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-
местный бюджет	7 843,2	486,5	7 356,7	-	-
иные источники	-	-	-	-	-

».

27. Приложение 19 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 19

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство станции

биологической очистки сточных вод на р. Су-Аран по

ул. Островского и 9 блочных КНС в местах пересечения

хозяйственно-бытовой и ливневой канализации

на набережной, в районе улиц Маячной, Морской, Садовой,

Советской, Чайковского, Курзальной, Грибоедова,

Гринченко, Крымской в г. Геленджике»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	359 куб. м в час
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2021 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансиро- вания (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год

1	2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проект-ной документации)	всего	38 109,7	38 109,7	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-
местный бюджет	38 109,7	38 109,7	-	-	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	38 109,7	38 109,7	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-
местный бюджет	38 109,7	38 109,7	-	-	-
иные источники	-	-	-	-	-

».

28. Приложение 20 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 20

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Пшадский групповой водопровод г. Геленджика»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	40 тыс. куб.м/сут
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2026 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансиро вания (тыс. рублей)	Всего	предшествующий период	Период реализации
2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	20 200,0	-	20 200,0	-	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	20 200,0	-	20 200,0	-	-	-	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	20 200,0	-	20 200,0	-	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	20 200,0	-	20 200,0	-	-	-	-
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

».

29. Приложение 21 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 21

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

от ______________________ № _______)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Улица местного значения в районе жилой застройки от с/п «Факел»

до пер. Студенческого в с.Дивноморское г.Геленджика»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	780,5 м
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2023 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансирования (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год

1	2	3	4	5	6
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации)	всего	10 338,8	7 838,8	2 500,0	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-
местный бюджет	10 338,8	7 838,8	2 500,0	-	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	10 338,8	7 838,8	2 500,0	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-
местный бюджет	10 338,8	7 838,8	2 500,0	-	-
иные источники	-	-	-	-	-

30. Дополнить Программу приложениями 22-28 следующего содержания:

«Приложение 22

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство центра дополнительного образования

«Эрудит» по адресу: г. Геленджик, ул. Нахимова, 12а»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	1000 мест
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2022 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансирования (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	9 100,0	-	-	9 100,0	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	9 100,0	-	-	9 100,0	-	-	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	9 100,0	-	-	9 100,0	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	9 100,0	-	-	9 100,0	-	-	-
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 23

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство системы ливнеотведения по ул. Школьной в с. Пшада г. Геленджика»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Повышение качества водоотведения
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансирования (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	8 120,0	-	390,0	7 730,0	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	8 120,0	-	390,0	7 730,0	-	-	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	8 120,0	-	390,0	7 730,0	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	8 120,0	-	390,0	7 730,0	-	-	-
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 24

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Реконструкция лотка ливневой канализации по ул. Крымской

в г. Геленджике»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Повышение качества водоотведения
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансирования (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	800,0	-	800,0	-	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	800,0	-	800,0	-	-	-	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	800,0	-	800,0	-	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	800,0	-	800,0	-	-	-	-
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 25

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Реконструкция существующего лотка дождевой канализации по ул. Советской от ул. Пионерской до ул. Новороссийской в г. Геленджике»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Повышение качества водоотведения
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансирования (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
пред-шеству-ющий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 26

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство комплекса сооружений инженерной инфраструктуры по обеспечению доступа на территорию пляжа, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, вблизи санатория «Факел»

с ул. Курортная»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	1,493 км
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансирования (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации)	всего	10 467,0	-	-	10 467,0	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	10 467,0	-	-	10 467,0	-	-	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	10 467,0	-	-	10 467,0	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	10 467,0	-	-	10 467,0	-	-	-
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 27

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство пешеходного перехода через

ул. Солнцедарскую в районе выхода из Андреевского парка в г. Геленджике»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	18,3 м
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансирования (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
пред-шеству-ющий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	7 516,7	-	7 516,7	-	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	7 516,7	-	7 516,7	-	-	-	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	7 516,7	-	7 516,7	-	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	7 516,7	-	7 516,7	-	-	-	-
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 28

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство Дома культуры, расположенного по ул. Красной в с. Пшада г.Геленджика»

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	проектирование и строительство
2	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Наименование застройщика	управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	300 мест
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансирования (тыс. рублей)	Всего	Период реализации
предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	8 716,0	-	-	8 716,0	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	8 716,0	-	-	8 716,0	-	-	-
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	8 716,0	-	-	8 716,0	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	8 716,0	-	-	8 716,0	-	-	-
иные источники	-	-	-	-	-	-	-

».

Начальник управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик Е.А. Дьяченко