**О внесении изменений в муниципальную программу**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**«Комплексное и устойчивое развитие муниципального**

**образования город-курорт Геленджик в сфере**

**строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы,**

**утвержденную постановлением администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 18 декабря 2019 года №3002**

**(в редакции постановления администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 30 декабря 2020 года №2860)**

В целях уточнения объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года №3002, руководствуясь статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 19 ноября 2021 года №-376 ФЗ), статьями 8, 36, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 декабря 2020 года №331 «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 сентября 2021 года № 415), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года №3002 «Об  утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 декабря 2020 года №2860) (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org).

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик А.А. Богодистов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ |

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в муниципальную программу

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального

образования город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы,

утвержденную постановлением администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 18 декабря 2019 года №3002

(в редакции постановления администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 30 декабря 2020 года №2860)

1. Строку 3 паспорта муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Участники муниципальной  программы | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик;  управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;  управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |

».

2. Строку 11 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | объем финансирования муниципальной программы составляет 3 785 769,2 тыс. рублей и 11 400,0\*тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета –  6 468,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 1 370,0 тыс. рублей;  2021 год – 1 560,1 тыс. рублей;  2022 год – 1 273,0 тыс. рублей;  2023 год – 1 132,7 тыс. рублей;  2024 год – 1 132,7 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета –  2 762 621,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 3 867,7 тыс. рублей;  2021 год – 38 560,6 тыс. рублей;  2022 год – 1 687,6 тыс. рублей;  2023 год – 1 641,3 тыс. рублей;  2024 год – 863 350,0 тыс. рублей;  2025 год – 1 853 513,9 тыс. рублей;  за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) –  976 827,2 тыс. рублей и 11 400,0\* тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 84 725,8 тыс. рублей;  2021 год – 338 220,3 тыс. рублей; 11 400,0\*тыс. рублей;  2022 год – 233 386,5 тыс. рублей;  2023 год – 30 330,0 тыс. рублей;  2024 год – 98 134,8 тыс. рублей;  2025 год – 192 029,8 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников –  39 852,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 8 852,4 тыс. рублей;  2021 год – 7 000,0 тыс. рублей;  2022 год – 8 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 8 000,0 тыс. рублей;  2024 год – 8 000,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей |

».

3. Дополнить паспорт Программы строкой следующего содержания:

|  |
| --- |
| \* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. |

4. Таблицу № 1 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик

в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель – создание условий для устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача: Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребности муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик», в том числе: | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 126 013,2 | 0,0 | 0,0 | 126 013,2 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **126 013,2** | **0,0** | **0,0** | **126 013,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры в городе Геленджике путем заключения Концессионного соглашения | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | уровень технической готовности объекта:  2021 год – 100% | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 105 263,2 | 0,0 | 0,0 | 105 263,2 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **105 263,2** | **0,0** | **0,0** | **105 263,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Выполнение полевых и камеральных работ с целью оценки перспектив обнаружения значимых для хозяйственно-бытового водоснабжения источников пресных вод на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обнаружение источников пресных вод | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 20 750,0 | 0,0 | 0,0 | 20 750,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **20 750,0** | **0,0** | **0,0** | **20 750,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2 | Задача: Исполнение судебных решений о сносе самовольных построек | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: «Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками», в том числе: | 2020 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **60 300,0** | **0,0** | **0,0** | **60 300,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.1 | Снос самовольной постройки - многоквартирного дома, состоящего из трех зданий под литерами «А», «Б», «В», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0404010:0015, расположенном по адресу:  г. Геленджик,  ул. Красногвардейская, 79, на основании решения  Геленджикского городского суда | 2020 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | проект сноса (демонтажа) самовольно возведенного объекта 2022 г. – 1шт. | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **60 300,0** | **0,0** | **0,0** | **60 300,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3 | Задача: Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Основное мероприятие: «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных домов», в том числе: | 2020 | 17 448,4 | 0,0 | 0,0 | 17 448,4 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 3 418,8 | 0,0 | 0,0 | 3 418,8 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **20 867,2** | **0,0** | **0,0** | **20 867,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.1 | Возмещение стоимости изымаемых объектов недвижимого имущества по адресу: г.Геленджик, ул.Островского, д.8 | 2020 | 17 448,4 | 0,0 | 0,0 | 17 448,4 | 0,0 | выкуп земельного участка под многоквартирным домом – 1 шт. | управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 3 418,8 | 0,0 | 0,0 | 3 418,8 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **20 867,2** | **0,0** | **0,0** | **20 867,2** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого** | **2020** | **17 748,4** | **0,0** | **0,0** | **17 748,4** | **0,0** |  |  |
| **2021** | **129 432,0** | **0,0** | **0,0** | **129 432,0** | **0,0** |
| **2022** | **60 000,0** | **0,0** | **0,0** | **60 000,0** | **0,0** |
| **2023** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **всего** | **207 180,4** | **0,0** | **0,0** | **207 180,4** | **0,0** | **Х** |

».

5. Таблицу № 2 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица№ 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | | | | | |
| 2020 | 17 748,4 | 0,0 | 0,0 | 17 748,4 | 0,0 |
| 2021 | 129 432,0 | 0,0 | 0,0 | 129 432,0 | 0,0 |
| 2022 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **207 180,4** | **0,0** | **0,0** | **207 180,4** | **0,0** |
| Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования  город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 39 650,2 | 0,0 | 0,0 | 39 650,2 | 0,0 |
| 2021 | 120 016,4 | 0,0 | 0,0 | 120 016,4 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |
| 2022 | 146 562,9 | 0,0 | 0,0 | 146 562,9 | 0,0 |
| 2023 | 5 515,0 | 0,0 | 0,0 | 5 515,0 | 0,0 |
| 2024 | 923 300,0 | 0,0 | 861 708,7 | 61 591,3 | 0,0 |
| 2025 | 2 018 934,2 | 0,0 | 1 853 513,9 | 165 420,3 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **3 253 978,7** | **0,0** | **2 715 222,6** | **538 756,1** | **0,0** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| Подпрограмма «Жилище» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 19 843,1 | 1 370,0 | 3 867,7 | 5 753,0 | 8 852,4 |
| 2021 | 22 736,4 | 1 560,1 | 2 403,6 | 11 772,7 | 7 000,0 |
| 2022 | 14 366,1 | 1 273,0 | 1 687,6 | 3 405,5 | 8 000,0 |
| 2023 | 14 179,5 | 1 132,7 | 1 641,3 | 3 405,5 | 8 000,0 |
| 2024 | 16 579,5 | 1 132,7 | 1 641,3 | 5 805,5 | 8 000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **87 704,6** | **6 468,5** | **11 241,5** | **30 142,2** | **39 852,4** |
| Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 21 574,2 | 0,0 | 0,0 | 21 574,2 | 0,0 |
| 2021 | 113 156,2 | 0,0 | 36 157,0 | 76 999,2 | 0,0 |
| 2022 | 23 418,1 | 0,0 | 0,0 | 23 418,1 | 0,0 |
| 2023 | 21 409,5 | 0,0 | 0,0 | 21 409,5 | 0,0 |
| 2024 | 30 738,0 | 0,0 | 0,0 | 30 738,0 | 0,0 |
| 2025 | 26 609,5 | 0,0 | 0,0 | 26 609,5 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **236 905,5** | **0,0** | **36 157,0** | **200 748,5** | **0,0** |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | | | | | |
| 2020 | 98 815,9 | 1 370,0 | 3 867,7 | 84 725,8 | 8 852,4 |
| 2021 | 385 341,0 | 1 560,1 | 38 560,6 | 338 220,3 | 7 000,0 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |
| 2022 | 244 347,1 | 1 273,0 | 1 687,6 | 233 386,5 | 8 000,0 |
| 2023 | 41 104,0 | 1 132,7 | 1 641,3 | 30 330,0 | 8 000,0 |
| 2024 | 970 617,5 | 1 132,7 | 863 350,0 | 98 134,8 | 8 000,0 |
| 2025 | 2 045 543,7 | 0,0 | 1 853 513,9 | 192 029,8 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе** | **3 785 769,2** | **6 468,5** | **2 762 621,1** | **976 827,2** | **39 852,4** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты  капитального строительства муниципальной собственности | | | | | |
| 2020 | 33 503,5 | 0,0 | 0,0 | 33 503,5 | 0,0 |
| 2021 | 113 028,8 | 0,0 | 0,0 | 113 028,8 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |
| 2022 | 141 047,8 | 0,0 | 0,0 | 141 047,8 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 917 785,0 | 0,0 | 861 708,7 | 56 076,3 | 0,0 |
| 2025 | 2 013 419,2 | 0,0 | 1 853 513,9 | 159 905,3 | 0,0 |
| **Всего** | **3 218 784,3** | **0,0** | **2 715 222,6** | **503 561,7** | **0,0** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| \* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. | | | | | |

».

6. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:  «Приложение 1  к муниципальной программе  муниципального образования  город-курорт Геленджик  «Комплексное и устойчивое развитие  муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере  архитектуры и строительства» на  2020-2025 годы  (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_) |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик

в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование целевого  показателя | | Единица  изме-рения | | Ста-тус | | | Значение целевого показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| 1 | | Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие  муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Мощность (нагрузка) в точках отведения стоков (очистные сооружения) | | куб.м/  сутки | | | 3 | | | 50 000 | | | 50 000 | | | 50 000 | | | 100 000 | | | 100 000 | | | 100 000 | | | 100 000 | |
| 1.2 | | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | | % | | | 3 | | | 24,7 | | | 21,9 | | | 21,9 | | | 20,7 | | | 18,4 | | | 18,3 | | | 18,0 | |
| 1.3 | | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | % | | | 3 | | | 26,3 | | | 29,5 | | | 32,6 | | | 33,0 | | | 33,4 | | | 29,3 | | | 23,6 | |
| 1.4 | | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | % | | | 3 | | | 45,7 | | | 46,0 | | | 46,0 | | | 46,5 | | | 47,0 | | | 47,0 | | | 47,0 | |
| 1.5 | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | кв. м | | | 1 | | | 38,1 | | | 41,0 | | | 42,5 | | | 42,7 | | | 42,8 | | | 42,9 | | | 42,9 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| 1.6 | | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | | ед. | | | 3 | | | - | | | 1 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | |
| 2 | | Подпрограмма №1 «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2020-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | мест | | | 3 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 280 | | | - | |
| 2.2 | | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных учреждений | | мест | | | 3 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 800 | | | 800 | |
| 2.3 | | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | | мест | | | 3 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 1550 | |
| 2.4 | | Количество построенных спортивных залов | | ед. | | | 3 | | | - | | | - | | | 2 | | | 1 | | | - | | | - | | | - | |
| 2.5 | | Количество обеспеченных социально значимых объектов инженерной инфраструктурой | | ед. | | | 3 | | | - | | | - | | | 1 | | | - | | | - | | | - | | | 1 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| 2.6 | | Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | % | | 3 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 0,21 | | |
| 3 | | Подпрограмма «Жилище» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | | количе-ство  семей | | | 3 | | | 12 | | | 9 | | | 5 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | - | |
| 3.2 | | Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей | | шт. | | | 3 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 214 | | | - | |
| 4 | | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального  образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Количество разработанной документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Геленджик (проект планировки и проект межевания территории) | | шт. | | | 3 | | | 1 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 3 | | | 1 | |
| 4.2 | | Количество топографо-геодезических работ на земельных участках муниципального образования город-курорт Геленджик | | 100 кв.м | | | 3 | | | 446 | | | 446 | | | 446 | | | 446 | | | 446 | | | 446 | | | 446 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| 4.3 | | Количество разработанных карт (планов) территории населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик | | шт. | | | 3 | | | - | | | - | | | - | | | 14 | | | - | | | - | | | - | |
| 4.4 | | Количество разработанных проектов внесения изменений в генеральный план муниципального образования город-курорт Геленджик - городского округа | | шт. | | | 3 | | | - | | | - | | | 1 | | | - | | | - | | | - | | | - | |
| 4.5 | | Цифровое описание и отображение объектов на картах генерального плана муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793» | | % | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |
| 4.6 | | Количество демонтируемых рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | ед. | | | 3 | | | - | | | 10 | | | 22 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | |

».

7. Строку 8 паспорта подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы Программы (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 253 978,7 тыс. рублей, 11 400,0\* тыс. рублей, в том числе:  за счет средств краевого бюджета –  2 715 222,6 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 861 708,7 тыс. рублей;  2025 год – 1 853 513,9 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета –  538 756,1тыс. рублей, 11 400,0\*тыс. рублей, из них по годам:  2020 год – 39 650,2 тыс. рублей;  2021 год – 120 016,4тыс. рублей; 11 400,0\* тыс. рублей;  2022 год – 146 562,9 тыс. рублей;  2023 год – 5 515,0 тыс. рублей;  2024 год – 61 591,3 тыс. рублей;  2025 год – 165 420,3 тыс. рублей |

».

8. Дополнить паспорт Подпрограммы строкой следующего содержания:

|  |
| --- |
| \* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. |

9. Таблицу №1 раздела 3 Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 39 650,2 | 0,0 | 0,0 | 39 650,2 | 0,0 |
| 2021 | 120 016,4 | 0,0 | 0,0 | 120 016,4 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |
| 2022 | 146 562,9 | 0,0 | 0,0 | 146 562,9 | 0,0 |
| 2023 | 5 515,0 | 0,0 | 0,0 | 5 515,0 | 0,0 |
| 2024 | 923 300,0 | 0,0 | 861 708,7 | 61 591,3 | 0,0 |
| 2025 | 2 018 934,2 | 0,0 | 1 853 513,9 | 165 420,3 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **3 253 978,7** | **0,0** | **2 715 222,6** | **538 756,1** | **0,0** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты  капитального строительства муниципальной собственности | | | | | |
| 2020 | 33 503,5 | 0,0 | 0,0 | 33 503,5 | 0,0 |
| 2021 | 113 028,8 | 0,0 | 0,0 | 113 028,8 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |
| 2022 | 141 047,8 | 0,0 | 0,0 | 141 047,8 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 917 785,0 | 0,0 | 861 708,7 | 56 076,3 | 0,0 |
| 2025 | 2 013 419,2 | 0,0 | 1 853 513,9 | 159 905,3 | 0,0 |
| **Всего** | **3 218 784,3** | **0,0** | **2 715 222,6** | **503 561,7** | **0,0** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| \* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. | | | | | |

».

10. Приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение

к подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача №1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, направленных на создание новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование», в том числе: | 2020 | 23 746,1 | 0,0 | 0,0 | 23 746,1 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 31 525,7 | 0,0 | 0,0 | 31 525,7 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |
| 2022 | 46 534,7 | 0,0 | 0,0 | 46 534,7 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 917 785,0 | 0,0 | 861 708,7 | 56 076,3 | 0,0 |
| 2025 | 1 946 195,0 | 0,0 | 1 831 293,6 | 114 901,4 | 0,0 |
| **всего** | **2 965 786,5** | **0,0** | **2 693 002,3** | **272 784,2** | **0,0** |  |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Революционной, 87 в с.Кабардинка г.Геленджика | 2020 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 120 мест | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление строительства) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 105 785,0 | 0,0 | 94 148,7 | 11 636,3 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **105 790,1** | **0,0** | **94 148,7** | **11 641,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Проектирование и строительство здания детского сада по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка  г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 мест | управление строительства |
| 2021 | 5 400,0 | 0,0 | 0,0 | 5 400,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 64 000,0 | 0,0 | 56 960,0 | 7 040,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **69 400,0** | **0,0** | **56 960,0** | **12 440,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Проектирование и строительство детского сада в микрорайоне Марьинский, г. Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 6 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6 100,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 68 000,0 | 0,0 | 64 600,0 | 3 400,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **74 100,0** | **0,0** | **64 600,0** | **9 500,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени П.Д.Стерняевой муниципального образования  город-курорт Геленджик, расположенного по адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Революционная, 10 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 7 900,0 | 0,0 | 0,0 | 7 900,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **347 900,0** | **0,0** | **323 000,0** | **24 900,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна, расположенного по адресу: г.Геленджик, микрорайон Парус, д.25 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 9 650,0 | 0,0 | 0,0 | 9 650,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **349 650,0** | **0,0** | **323 000,0** | **26 650,0** | **0,0** |
| 1.1.1.6 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, 2 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 мест | управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее-управление образования) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 293 195,0 | 0,0 | 260 943,6 | 32 251,4 | 0,0 |
| **всего** | **293 195,0** | **0,0** | **260 943,6** | **32 251,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.7 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4, расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.Халтурина, 38 | 2020 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 400 мест | управление строительства |
| 2021 | 2 578,1 | 0,0 | 0,0 | 2 578,1 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **342 664,6** | **0,0** | **323 000,0** | **19 664,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.8 | Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик,  ул. Пионерская, б/н | 2020 | 23 654,5 | 0,0 | 0,0 | 23 654,5 | 0,0 | 1550 мест | управление строительства |
| 2021 | 23 547,6 | 0,0 | 0,0 | 23 547,6 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 0,0 | 0,0 | 11 400,0\* | 0,0 |
| 2022 | 13 784,7 | 0,0 | 0,0 | 13 784,7 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 313 000,0 | 0,0 | 1 247 350,0 | 65 650,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 373 986,8** | **0,0** | **1 247 350,0** | **126 636,8** | **0,0** | **Х** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| 1.1.1.9 | Проектирование и строительство центра дополнительного образования «Эрудит» по адресу: г.Геленджик,  ул. Нахимова, 12а | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000 мест | управление образования |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 9 100,0 | 0,0 | 0,0 | 9 100,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **9 100,0** | **0,0** | **0,0** | **9 100,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2 | Задача №2. Строительство спортивных объектов | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт», в том числе: | 2020 | 911,3 | 0,0 | 0,0 | 911,3 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 49 968,4 | 0,0 | 0,0 | 49 968,4 | 0,0 |
| 2022 | 60 095,9 | 0,0 | 0,0 | 60 095,9 | 0,0 |
| 2023 | 250,1 | 0,0 | 0,0 | 250,1 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 46 292,4 | 0,0 | 22 220,3 | 24 072,1 | 0,0 |
| **всего** | **157 518,1** | **0,0** | **22 220,3** | **135 297,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство спортивного зала единоборств в г. Геленджик, б/н | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 350 кв.м | управление строительства |
| 2021 | 7 898,2 | 0,0 | 0,0 | 7 898,2 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 250,1 | 0,0 | 0,0 | 250,1 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 46 292,4 | 0,0 | 22 220,3 | 24 072,1 | 0,0 |
| **всего** | **54 440,7** | **0,0** | **22 220,3** | **32 220,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строительство спортивного зала, расположенного по ул. Красной в с. Пшада г.Геленджика | 2020 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 970 кв.м | управление строительства |
| 2021 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 60 095,9 | 0,0 | 0,0 | 60 095,9 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **84 127,4** | **0,0** | **0,0** | **84 127,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.3 | Консервация объекта: «Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Солнцедарской, б/н в микрорайоне «Северный» г.Геленджика» | 2020 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 | 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 752,0** | **0,0** | **0,0** | **1 752,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.4 | Консервация объекта: «Спортивный зал по  ул. Горной, 23  в с. Дивноморское г.Геленджика» | 2020 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 996,0 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **999,8** | **0,0** | **0,0** | **999,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.5 | Проектирование и строительство комплексной спортивно-игровой площадки по ул. Центральной б/н  в с. Виноградное  г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 210 кв.м | управление строительства |
| 2021 | 8841,5 | 0,0 | 0,0 | 8841,5 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **8841,5** | **0,0** | **0,0** | **8841,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.6 | Проектирование и строительство комплексной спортивно-игровой площадки в мкр. Дооб-2 б/н в с. Кабардинка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 218 кв.м | управление строительства |
| 2021 | 7356,7 | 0,0 | 0,0 | 7356,7 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **7356,7** | **0,0** | **0,0** | **7356,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.3 | Задача №3. Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Строительство объектов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе: | 2020 | 3 222,3 | 0,0 | 0,0 | 3 222,3 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 23 390,0 | 0,0 | 0,0 | 23 390,0 | 0,0 |
| 2022 | 25 701,2 | 0,0 | 0,0 | 25 701,2 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 20 931,8 | 0,0 | 0,0 | 20 931,8 | 0,0 |
| **всего** | **73 245,3** | **0,0** | **0,0** | **73 245,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.1 | Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов в с. Адербиевка г. Геленджика (проектирование и строительство инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения) | 2020 | 1 267,3 | 0,0 | 0,0 | 1 267,3 | 0,0 | 25 куб.м/ч | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 7 504,2 | 0,0 | 0,0 | 7 504,2 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 20 931,8 | 0,0 | 0,0 | 20 931,8 | 0,0 |
| **всего** | **29 703,3** | **0,0** | **0,0** | **29 703,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.2 | Проектирование и строительство станции биологической очистки сточных вод на  р. Су-Аран по ул.Островского и 9 блочных КНС в местах пересечения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации на набережной, в районе улиц Маячной, Морской, Садовой, Советской, Чайковского, Курзальной, Грибоедова, Гринченко, Крымской в г.Геленджике | 2020 | 1 955,0 | 0,0 | 0,0 | 1 955,0 | 0,0 | 9 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 955,0** | **0,0** | **0,0** | **1 955,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.3 | Проектирование и строительство Пшадского группового водопровода в г.Геленджике | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка технико-экономического обоснования  1 шт | управление строительства |
| 2021 | 20 200,0 | 0,0 | 0,0 | 20 200,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **20 200,0** | **0,0** | **0,0** | **20 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.4 | Проектирование и строительство системы ливнеотведения по ул.Школьной в с.Пшада г.Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД -1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |
| 2022 | 7 730,0 | 0,0 | 0,0 | 7 730,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **8 120,0** | **0,0** | **0,0** | **8 120,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.5 | Реконструкция лотка ливневой канализации по  ул. Крымской в  г. Геленджике | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД -1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **800,0** | **0,0** | **0,0** | **800,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.6 | Реконструкция существующего лотка дождевой канализации по ул.Советской от ул.Пионерской до ул.Новороссийской в г.Геленджике | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД -1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.7 | Проектирование и строительство комплекса сооружений инженерной инфраструктуры по обеспечению доступа на территорию пляжа, расположенного по адресу:  г. Геленджик,  с. Дивноморское, вблизи санатория «Факел» с  ул. Курортная | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД -1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 10 467,0 | 0,0 | 0,0 | 10 467,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **10 467,0** | **0,0** | **0,0** | **10 467,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.4 | Задача №4. Обеспечение выполнения функций в сфере строительства | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Осуществление в пределах полномочий управления и координации управления строительства, в том числе: | 2020 | 5 266,9 | 0,0 | 0,0 | 5 266,9 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 5 115,6 | 0,0 | 0,0 | 5 115,6 | 0,0 |
| 2022 | 5 515,1 | 0,0 | 0,0 | 5 515,1 | 0,0 |
| 2023 | 5 264,9 | 0,0 | 0,0 | 5 264,9 | 0,0 |
| 2024 | 5 515,0 | 0,0 | 0,0 | 5 515,0 | 0,0 |
| 2025 | 5 515,0 | 0,0 | 0,0 | 5 515,0 | 0,0 |
| **всего** | **32 192,5** | **0,0** | **0,0** | **32 192,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.4.1.1 | Содержание управления строительства | 2020 | 5 266,9 | 0,0 | 0,0 | 5 266,9 | 0,0 | обеспечение деятельности управления строительства | управление строительства |
| 2021 | 5 115,6 | 0,0 | 0,0 | 5 115,6 | 0,0 |
| 2022 | 5 515,1 | 0,0 | 0,0 | 5 515,1 | 0,0 |
| 2023 | 5 264,9 | 0,0 | 0,0 | 5 264,9 | 0,0 |
| 2024 | 5 515,0 | 0,0 | 0,0 | 5 515,0 | 0,0 |
| 2025 | 5 515,0 | 0,0 | 0,0 | 5 515,0 | 0,0 |
| **всего** | **32 192,5** | **0,0** | **0,0** | **32 192,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.5 | Задача №5. Улучшение качества транспортной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе: | 2020 | 6 503,6 | 0,0 | 0,0 | 6 503,6 | 0,0 |  | управление строительства |
| 2021 | 10 016,7 | 0,0 | 0,0 | 10 016,7 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **16 520,3** | **0,0** | **0,0** | **16 520,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.5.1.1 | Проектирование и строительство улицы местного значения в районе жилой застройки от с/п «Факел» до пер. Студенческого в с.Дивноморское г.Геленджика | 2020 | 6 503,6 | 0,0 | 0,0 | 6 503,6 | 0,0 | разработка ПСД -1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **9 003,6** | **0,0** | **0,0** | **9 003,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.5.1.2 | Проектирование и строительство пешеходного перехода через ул. Солнцедарскую в районе выхода из Андреевского парка в  г. Геленджике | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД -1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 7 516,7 | 0,0 | 0,0 | 7 516,7 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **7 516,7** | **0,0** | **0,0** | **7 516,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.6 | Задача №6. Строительство учреждений культурно-досугового типа | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Строительство и реконструкция объектов отрасли «Культура», в том числе: | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 8 716,0 | 0,0 | 0,0 | 8 716,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **8 716,0** | **0,0** | **0,0** | **8 716,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.6.1.1 | Проектирование и строительство Дома культуры, расположенного по ул.Красной в с.Пшада г.Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД -1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 8 716,0 | 0,0 | 0,0 | 8 716,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **8 716,0** | **0,0** | **0,0** | **8 716,0** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2020** | **39 650,2** | **0,0** | **0,0** | **39 650,2** | **0,0** |  |  |
| **2021** | **120 016,4** | **0,0** | **0,0** | **120 016,4** | **0,0** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| **2022** | **146 562,9** | **0,0** | **0,0** | **146 562,9** | **0,0** |
| **2023** | **5 515,0** | **0,0** | **0,0** | **5 515,0** | **0,0** |
| **2024** | **923 300,0** | **0,0** | **861 708,7** | **61 591,3** | **0,0** |
| **2025** | **2 018 934,2** | **0,0** | **1 853 513,9** | **165 420,3** | **0,0** |
| **всего** | **3 253 978,7** | **0,0** | **2 715 222,6** | **538 756,1** | **0,0** |
| **11 400,0\*** | **0,0** | **0,0** | **11 400,0\*** | **0,0** |
| \* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. | | | | | | | | | |

».

11. Строку 8 паспорта подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования подпрограммы составляет 236 905,5 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств краевого бюджета –  36 157,0 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 36 157,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета –  200 748,5тыс. рублей, из них по годам:  2020 год – 21 574,2 тыс. рублей;  2021 год – 76 999,2 тыс. рублей;  2022 год – 23 418,1 тыс. рублей;  2023 год – 21 409,5 тыс. рублей;  2024 год – 30 738,0 тыс. рублей;  2025 год – 26 609,5 тыс. рублей |

».

12. Таблицу № 1 раздела 3 подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 21 574,2 | 0,0 | 0,0 | 21 574,2 | 0,0 |
| 2021 | 113 156,2 | 0,0 | 36 157,0 | 76 999,2 | 0,0 |
| 2022 | 23 418,1 | 0,0 | 0,0 | 23 418,1 | 0,0 |
| 2023 | 21 409,5 | 0,0 | 0,0 | 21 409,5 | 0,0 |
| 2024 | 30 738,0 | 0,0 | 0,0 | 30 738,0 | 0,0 |
| 2025 | 26 609,5 | 0,0 | 0,0 | 26 609,5 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **236 905,5** | **0,0** | **36 157,0** | **200 748,5** | **0,0** |

».

13. Приложение к подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

«Приложение

к подпрограмме «Подготовка

градостроительной и

землеустроительной

документации на территории

муниципального

образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории

муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | вне-бюд-жетные источ-ники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель - обеспечение актуализации документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача - организация разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе: | 2020 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 91 710,0 | 0,0 | 36 157,0 | 55 553,0 | 0,0 |
| 2022 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 |
| 2023 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| 2024 | 10 228,5 | 0,0 | 0,0 | 10 228,5 | 0,0 |
| 2025 | 6 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6 100,0 | 0,0 |
| **всего** | **112 738,5** | **0,0** | **36 157,0** | **76 581,5** | **0,0** | **Х** |  |
| 1.1.1.1 | Топографо-геодезические работы земельных участков муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | выполнение топографо-геодезических работ на 446 сотках ежегодно | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее- управление архитектуры и градостроительства) |
| 2021 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2025 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 700,0** | **0,0** | **0,0** | **3 700,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Подготовка карт (планов) территории населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка карт (планов) 14 населенных пунктов в 2022 году | управление архитектуры и градо-строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, Северной щели с. Прасковеевка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градо-строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 3 648,5 | 0,0 | 0,0 | 3 648,5 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 648,5** | **0,0** | **0,0** | **3 648,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, западной части с. Прасковеевка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градо-строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 000,0** | **0,0** | **0,0** | **3 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, восточной части  хут. Широкая щель г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градо-строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2 680,0 | 0,0 | 0,0 | 2 680,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 680,0** | **0,0** | **0,0** | **2 680,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.6 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, восточной части с. Адербиевка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градо-строительства |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 200,0** | **0,0** | **0,0** | **5 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.7 | Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта внесения изменений в генеральный план | управление архитектуры и градо-строительства |
| 2021 | 89 038,0 | 0,0 | 36 157,0 | 52 881,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **89 038,0** | **0,0** | **36 157,0** | **52 881,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.8 | Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | демонтаж рекламных конструкций  10 шт. ежегодно | управление архитектуры и градо-строительства |
| 2021 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 2022 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 2023 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 2024 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 2025 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 400,0** | **0,0** | **0,0** | **2 400,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.9 | Подготовка эскизного проекта общественного пространства в городе Геленджике | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 эскизного проекта | управление архитектуры и градо-строительства |
| 2021 | 1 072,0 | 0,0 | 0,0 | 1 072,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 072,0** | **0,0** | **0,0** | **1 072,0** | **0,0** |  |
| 1.2 | Задача - обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства, в том числе: | 2020 | 20 674,2 | 0,0 | 0,0 | 20 674,2 | 0,0 |  | управление архитектуры и градо-строительства |
| 2021 | 21 446,2 | 0,0 | 0,0 | 21 446,2 | 0,0 |
| 2022 | 20 518,1 | 0,0 | 0,0 | 20 518,1 | 0,0 |
| 2023 | 20 509,5 | 0,0 | 0,0 | 20 509,5 | 0,0 |
| 2024 | 20 509,5 | 0,0 | 0,0 | 20 509,5 | 0,0 |
| 2025 | 20 509,5 | 0,0 | 0,0 | 20 509,5 | 0,0 |
| **всего** | **124 167,0** | **0,0** | **0,0** | **124 167,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.1 | Содержание управления архитектуры и градостроительства | 2020 | 20 674,2 | 0,0 | 0,0 | 20 674,2 | 0,0 | выполнение функций управления архитектуры и градостроительства | управление архитектуры и градо-строительства |
| 2021 | 21 446,2 | 0,0 | 0,0 | 21 446,2 | 0,0 |
| 2022 | 20 518,1 | 0,0 | 0,0 | 20 518,1 | 0,0 |
| 2023 | 20 509,5 | 0,0 | 0,0 | 20 509,5 | 0,0 |
| 2024 | 20 509,5 | 0,0 | 0,0 | 20 509,5 | 0,0 |
| 2025 | 20 509,5 | 0,0 | 0,0 | 20 509,5 | 0,0 |
| **всего** | **124 167,0** | **0,0** | **0,0** | **124 167,0** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2020** | **21 574,2** | **0,0** | **0,0** | **21 574,2** | **0,0** |  |  |
| **2021** | **113 156,2** | **0,0** | **36 157,0** | **76 999,2** | **0,0** |
| **2022** | **23 418,1** | **0,0** | **0,0** | **23 418,1** | **0,0** |
| **2023** | **21 409,5** | **0,0** | **0,0** | **21 409,5** | **0,0** |
| **2024** | **30 738,0** | **0,0** | **0,0** | **30 738,0** | **0,0** |
| **2025** | **26 609,5** | **0,0** | **0,0** | **26 609,5** | **0,0** |
| **всего** | **236 905,5** | **0,0** | **36 157,0** | **200 748,5** | **0,0** |

».

14. Приложение 6 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 6

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Детский сад по ул. Революционной, 87 в с. Кабардинка г. Геленджика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 120 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источ-ник  финан-сиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Период реализации | | | | | |
| пред-шест-вующий период | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) | | **всего** | **109 795,1** | **4 010,1** | **-** | **-** | **-** | **105 785,0** | **-** |
| феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 94 148,7 |  | - | - | - | 94 148,7 | - |
| местный бюджет | 15 646,4 | 4 010,1 | - | - | - | 11 636,3 | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | **всего** | **109 795,1** | **4 010,1** | **-** | **-** | **-** | **105 785,0** | **-** |
| федера-льный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 94 148,7 |  | - | - | - | 94 148,7 | - |
| местный бюджет | 15 646,4 | 4 010,1 | - | - | - | 11 636,3 | - |
| иные источ-ники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

15. Приложение 7 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 7

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Детский сад по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г. Геленджика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 80 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источник  финан-сиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Период реализации | | | | | |
| пред-шествующий период | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполага-емая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **70 247,1** | **847,1** | **5 400,0** | **-** | **-** | **64 000,0** | **-** |
| федераль-ный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 56 960,0 | - | - | - | - | 56 960,0 | - |
| местный бюджет | 13 287,1 | 847,1 | 5 400,0 | - | - | 7 040,0 | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляе-мых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **70 247,1** | **847,1** | **5 400,0** | **-** | **-** | **64 000,0** | **-** |
| федераль-ный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 56 960,0 | - | - | - | - | 56 960,0 | - |
| местный бюджет | 13 287,1 | 847,1 | 5 400,0 | - | - | 7 040,0 | - |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

16. Приложение 8 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 8

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Детский сад в микрорайоне Марьинский, г. Геленджик»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | проектирование и строительство | | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | 80 мест | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | 2024 год | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Период реализации | | | | | | |
| пред-шествующий период | | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **74 100,0** | **-** | **-** | **6 100,0** | **-** | **68 000,0** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 64 600,0 |  | - | - | - | 64 600,0 | - |
| местный бюджет | 9 500,0 | - | - | 6 100,0 | - | 3 400,0 | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **74 100,0** | **-** | **-** | **6 100,0** | **-** | **68 000,0** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 64 600,0 |  | - | - | - | 64 600,0 | - |
| местный бюджет | 9 500,0 | - | - | 6 100,0 | - | 3 400,0 | - |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

17. Приложение 9 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 9

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Блок на 400 мест на территории муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной

школы № 7 имени П.Д. Стерняевой муниципального образования

город-курорт Геленджик, расположенного по адресу:

г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 10»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 400 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Период реализации | | | | | |
| предшествующий период | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **347 900,0** | **-** | **-** | **7 900,0** | **-** | **340 000,0** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 |  | - | - | - | 323 000,0 | - |
| местный бюджет | 24 900,0 | - | - | 7 900,0 | - | 17 000,0 | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **347 900,0** | **-** | **-** | **7 900,0** | **-** | **340 000,0** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 |  | - | - | - | 323 000,0 | - |
| местный бюджет | 24 900,0 | - | - | 7 900,0 | - | 17 000,0 | - |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

18. Приложение 10 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 10

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Блок на 400 мест на территории муниципального

бюджетного образовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 5 имени Лейтенанта Мурадяна,

расположенного по адресу: г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 25»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | проектирование и строительство | | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | 400 мест | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | 2024 год | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Период реализации | | | | | |
| пред-шествующий период | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **349 650,0** | **-** | **-** | **9 650,0** | **-** | **340 000,0** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | 323 000,0 | - |
| местный бюджет | 26 650,0 | - | - | 9 650,0 | - | 17 000,0 | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **349 650,0** | **-** | **-** | **9 650,0** | **-** | **340 000,0** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | 323 000,0 | - |
| местный бюджет | 26 650,0 | - | - | 9 650,0 | - | 17 000,0 | - |
| иные источники | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

19. Приложение 11 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 11

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Блок на 400 мест на территории муниципального

бюджетного образовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 2,

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, 2»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | проектирование и строительство | | | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | 400 мест | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | 2025 год | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | | Период реализации | | | | | |
| пред-шествующий период | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) | **всего** | **300 134,7** | **6 939,7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **293 195,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 260 943,6 | - | - | - | - | - | 260 943,6 |
| местный бюджет | 39 191,1 | 6 939,7 | - | - | - | - | 32 251,4 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **300 134,7** | **6 939,7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **293 195,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 260 943,6 | - | - | - | - | - | 260 943,6 |
| местный бюджет | 39 191,1 | 6 939,7 | - | - | - | - | 32 251,4 |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

20. Приложение 12 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 12

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Блок на 400 мест на территории муниципального

бюджетного образовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 4, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Халтурина,38»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | проектирование и строительство | | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | 400 мест | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | 2025 год | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансирования  (тыс.  рублей) | Всего | Период реализации | | | | | |
| пред-шествующий период | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) | **всего** | **348 635,0** | **6 056,9** | **2 578,1** | **-** | **-** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 25 635,0 | 6 056,9 | 2 578,1 | - | - | - | 17 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **348 635,0** | **6 056,9** | **2 578,1** | **-** | **-** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 25 635,0 | 6 056,9 | 2 578,1 | - | - | - | 17 000,0 |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

21. Приложение 13 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 13

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство школы на 1550 мест,

расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | 1550 мест | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2025 год | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Период реализации | | | | | | |
| пред-шествующий период | 2021  год | 2022 год | | 2023 год | 2024  год | 2025  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной  проектной документации) | **всего** | **1 373 986,8** | **12 254,5** | **34 947,6** | **13 784,7** | - | - | **1 313 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 1 247 350,0 | - | - | - | - | - | 1 247 350,0 |
| местный бюджет | 126 636,8 | 12 254,5 | 34 947,6 | 13 784,7 | - | - | 65 650,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **1 373 986,8** | **12 254,5** | **34 947,6** | **13 784,7** | - | - | **1 313 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 1 247 350,0 | - | - | - | - | - | 1 247 350,0 |
| местный бюджет | 126 636,8 | 12 254,5 | 34 947,6 | 13 784,7 | - | - | 65 650,0 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

».

22. Приложение 14 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 14

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Спортивный зал единоборств, расположенный по адресу: г. Геленджик, б/н (проектирование и строительство) »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 1350 кв.м | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2026 год | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Период реализации | | | | | |
| пред-шествующий период | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта  капитального строительства | **всего** | **54 440,7** | **-** | **7 898,2** | **-** | - | - | **46 542,5** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 22 220,3 | - | - | - | - | - | 22 220,3 |
| местный бюджет | 32 220,4 | - | 7 898,2 | - | 250,1 | - | 24 072,1 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **54 440,7** | **-** | **7 898,2** | **-** | - | - | **46 542,5** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 22 220,3 | - | - | - | - | - | 22 220,3 |
| местный бюджет | 32 220,4 | - | 7 898,2 | - | 250,1 | - | 24 072,1 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

».

23. Приложение 15 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 15

к муниципальной программе муниципального образования город-

курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Обеспечение инженерной инфраструктурой

социально значимых объектов в с. Адербиевка г. Геленджика

(проектирование и строительство инженерных сооружений

водоснабжения и водоотведения)»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление  строительства  администрации  муниципального  образования  город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление  строительства  администрации  муниципального  образования  город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 25 куб.м в час |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Период реализации | | | | | |
| предшествующий период | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **29 703,3** | **1 267,3** | **-** | 7 504,2 | **-** | **-** | **20 931,8** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 29 703,3 | 1 267,3 | - | 7 504,2 | - | - | 20 931,8 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **29 703,3** | **1 267,3** | **-** | 7 504,2 | **-** | **-** | **20 931,8** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 29 703,3 | 1 267,3 | - | 7 504,2 | - | - | 20 931,8 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

».

24. Приложение 16 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 16

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Спортивный зал, расположенный по адресу: г. Геленджик,

с. Пшада, ул. Красная»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование  и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | 970 кв.м | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2022 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Период реализации | | | | | | |
| предшествующий период | 2021  год | 2022 год | | 2023 год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной  проектной документации) | **всего** | **84 865,7** | **769,8** | **24 000,0** | **60 095,9** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 84 865,7 | 769,8 | 24 000,0 | 60 095,9 | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **84 865,7** | **769,8** | **24 000,0** | **60 095,9** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 84 865,7 | 769,8 | 24 000,0 | 60 095,9 | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

».

25. Приложение 17 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 17

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Комплексная спортивно-игровая площадка по ул. Центральной б/н

в с. Виноградное г. Геленджика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 1210 кв.м |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Период реализации | | | |
| предшествующий период | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проект-ной документации) | **всего** | **9 324,4** | **482,9** | **8 841,5** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | - | - | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 9 324,4 | 482,9 | 8 841,5 | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **9 324,4** | **482,9** | **8 841,5** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | - | - | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 9 324,4 | 482,9 | 8 841,5 | - | - |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

26. Приложение 18 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 18

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Комплексная спортивно-игровая площадка в мкр. Дооб-2 б/н

в с. Кабардинка г. Геленджика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 1218 кв.м |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Период реализации | | | |
| предшествующий период | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объ-  екта капитального строительства (при наличии утвержденной проект-  ной документации) | **всего** | **7 843,2** | **486,5** | **7 356,7** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | - | - | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 7 843,2 | 486,5 | 7 356,7 | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **7 843,2** | **486,5** | **7 356,7** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | - | - | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 7 843,2 | 486,5 | 7 356,7 | - | - |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

27. Приложение 19 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 19

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство станции

биологической очистки сточных вод на р. Су-Аран по

ул. Островского и 9 блочных КНС в местах пересечения

хозяйственно-бытовой и ливневой канализации

на набережной, в районе улиц Маячной, Морской, Садовой,

Советской, Чайковского, Курзальной, Грибоедова,

Гринченко, Крымской в г. Геленджике»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 359 куб. м в час |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Период реализации | | | |
| предшествующий период | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проект-ной документации) | **всего** | **38 109,7** | **38 109,7** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | - | - | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 38 109,7 | 38 109,7 | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **38 109,7** | **38 109,7** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | - | - | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 38 109,7 | 38 109,7 | - | - | - |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

28. Приложение 20 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 20

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Пшадский групповой водопровод г. Геленджика»

| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 40 тыс. куб.м/сут |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2026 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро  вания  (тыс.  рублей) | Всего | предшествующий период | Период реализации | | | | |
| 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **20 200,0** | **-** | **20 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 20 200,0 | **-** | 20 200,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **20 200,0** | **-** | **20 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 20 200,0 | **-** | 20 200,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

29. Приложение 21 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 21

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Улица местного значения в районе жилой застройки от с/п «Факел»

до пер. Студенческого в с.Дивноморское г.Геленджика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 780,5 м |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | |
| Показатель | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | Период реализации | | | |
| предшествующий период | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) | **всего** | **10 338,8** | **7 838,8** | **2 500,0** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 10 338,8 | 7 838,8 | 2 500,0 | **-** | **-** |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **10 338,8** | **7 838,8** | **2 500,0** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 10 338,8 | 7 838,8 | 2 500,0 | **-** | **-** |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

30. Дополнить Программу приложениями 22-28 следующего содержания:

«Приложение 22

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство центра дополнительного образования

«Эрудит» по адресу: г. Геленджик, ул. Нахимова, 12а»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 1000 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | Период реализации | | | | | |
| предшествующий период | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **9 100,0** | **-** | **-** | **9 100,0** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 9 100,0 | - | - | 9 100,0 | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **9 100,0** | **-** | **-** | **9 100,0** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 9 100,0 | - | - | 9 100,0 | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 23

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство системы ливнеотведения по ул. Школьной в с. Пшада г. Геленджика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | Повышение качества водоотведения |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | Период реализации | | | | | |
| предшествующий период | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **8 120,0** | **-** | **390,0** | **7 730,0** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 8 120,0 | **-** | 390,0 | 7 730,0 | **-** | **-** | **-** |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **8 120,0** | **-** | **390,0** | **7 730,0** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 8 120,0 | **-** | 390,0 | 7 730,0 | **-** | **-** | **-** |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Приложение 24

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Реконструкция лотка ливневой канализации по ул. Крымской

в г. Геленджике»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | Повышение качества водоотведения |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | Период реализации | | | | | |
| предшествующий период | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 800,0 | **-** | 800,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 800,0 | **-** | 800,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Приложение 25

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Реконструкция существующего лотка дождевой канализации по ул. Советской от ул. Пионерской до ул. Новороссийской в г. Геленджике»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | Повышение качества водоотведения |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | Период реализации | | | | | |
| пред-шеству-ющий период | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **2 000,0** | **-** | **2 000,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 2 000,0 | **-** | 2 000,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **2 000,0** | **-** | **2 000,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 2 000,0 | **-** | 2 000,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 26

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство комплекса сооружений инженерной инфраструктуры по обеспечению доступа на территорию пляжа, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, вблизи санатория «Факел»

с ул. Курортная»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 1,493 км |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | Период реализации | | | | | |
| предшествующий период | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) | **всего** | **10 467,0** | **-** | **-** | **10 467,0** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 10 467,0 | **-** | **-** | 10 467,0 | **-** | **-** | **-** |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **10 467,0** | **-** | **-** | **10 467,0** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 10 467,0 | **-** | **-** | 10 467,0 | **-** | **-** | **-** |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Приложение 27

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство пешеходного перехода через

ул. Солнцедарскую в районе выхода из Андреевского парка в г. Геленджике»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 18,3 м |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | Период реализации | | | | | |
| пред-шеству-ющий период | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **7 516,7** | **-** | **7 516,7** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 7 516,7 | - | 7 516,7 | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **7 516,7** | **-** | **7 516,7** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 7 516,7 | - | 7 516,7 | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 28

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство Дома культуры, расположенного по ул. Красной в с. Пшада г.Геленджика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 300 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | Период реализации | | | | | |
| предшествующий период | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **8 716,0** | **-** | **-** | **8 716,0** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 8 716,0 | - | - | 8 716,0 | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **8 716,0** | **-** | **-** | **8 716,0** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 8 716,0 | - | - | 8 716,0 | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

».

Начальник управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик Е.А. Дьяченко